TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação PDTIC 2016-2017

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PDTIC - 2016/2017

Versão 1.1

Administração do TRT 3ª Região - Biênio 2016/2017
(Ata n. 11, sessão plenária ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2015)
Desembargador Júlio Bernardo do Carmo
Presidente
Desembargador Ricardo Antônio Mohallem
1º Vice-Presidente
Desembargador Luiz Ronan Neves Koury
2º Vice-Presidente
Desembargador Fernando Antônio Viégas Peixoto
Corregedor
Desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior
Vice-Corregedor
Comissão de Gestão Estratégica
(Resolução Administrativa N. 4, de 18 de fevereiro de 2016)
Desembargador Júlio Bernardo do Carmo
Presidente da Comissão de Gestão Estratégica
Desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior
Desembargador Fernando Antônio Viégas Peixoto
Desembargador João Bosco Pinto Lara
Desembargador Luiz Ronan Neves Koury
Desembargador Márcio Ribeiro do Valle
Desembargador Ricardo Antônio Mohallem
Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria

Comissão de Informática
(Resolução Administrativa N. 4, de 18 de fevereiro de 2016)
Desembargador Emerson José Alves Lage
Presidente da Comissão de Informática
Desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto
Desembargador Luiz Antônio de Paula Iennaco
Desembargadora Cristiana Maria Valadares Fenelon

Comitê de Governança de TIC - CGovTIC (Biênio 2016/2017)
(Portaria GP N. 600, de 25 de novembro de 2016)
Desembargador Emerson José Alves Lage / Presidente do CGovTIC - Membro
Desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto
Desembargador Luiz Antônio de Paula Iennaco
Fabiano de Abreu Pfeilsticker / Juiz do Trabalho
Samantha Alves Tato / Assessora da Presidência
Nadine Cunha da Silveira Carvalho / 1a. Vice_Presidência
Thiago B. Coutinho de Sousa / 2a. Vice-Presidência
Geraldo Luiz Campos / Secretaria da Escola Judicial
Mozart Secundino de Oliveira Júnior / Secretário da Corregedoria e da Vice-Corregedoria (SECVCR)
Sandra Pimentel Mendes / Secretária de Gestão Estratégica (SEGE)
Douglas Eros Pereira Rangel / Secretário-Geral da Presidência (SEGP)
Ricardo Oliveira Marques / Diretor-Geral (DG)
Telma Lúcia Bretz Pereira / Diretora-Judiciária -(DJ)
Cristiano Barros Reis / Diretor de Administração (DADM)
Gilberto Atman Picardi Faria / Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (DTIC)
Marília Souza Diniz Alves / Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF)
Maria Cristina Gonçalves Discacciati / Diretora de Gestão de Pessoas (DGP)
Josiane Pereira Vitor Martins / Chefe da Seção de Seg. da Informação e Comunicações (SINC)
Lucineide Pimentel Teixeira / Secretária de Comunicação Social (SECOM)
Sérvio Túlio de Freitas Vanucci / Secretário de Suporte e Atendimento (SESA)
Gutemberg Rodrigues de Oliveira / Secretário de Infraestrutura Tecnológica (SEIT)
Sângela Chagas Sabino / Secretária de Sistemas (SESIS)
Denise Maria Reis Grego / Secretária de Apoio Judiciário (SEAJ)
Júnio César do Amaral Melo / Secretário da 36a. VT/BH
Amir Ferreira Júnior / Chefe de Gabinete

Comitê GESTOR de TIC
ResponsáveL pelA gestão do PDTIC (POrtaria TRT3 DG/DTIC Nº 205/2016)
Gilberto Atman Picardi Faria / Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações / Gutemberg Rodrigues de Oliveira / Secretário de Infraestrutura Tecnológica / Sângela Chagas Sabino / Secretária de Sistemas / Sérvio Túlio de Freitas Vanucci / Secretário de Suporte e Atendimento / Josiane Pereira Vitor Martins / Chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicação

ELABORAÇÃO do pdtic - EQUIPE DE APOIO
Fernando Moreira de Sousa / Chefe da Seção de Governança e Estratégia de TIC
João Bosco de Azevedo Júnior / Gerente do Projeto de Elaboração do PDTIC
Erica Filgueiras de Faria / Analista Judiciário - Tecnologia da Informação

Histórico de Revisões
Data	Versão	Descrição	Autor
15/09/2016	1.0	Elaboração da minuta do PDTIC.	João Bosco de Azevedo Jr.
28/09/2016	1.1	- Atualização dos números da seção "Força de Trabalho de TIC Mínima - Res. CNJ Nº 211/2015". / - incluir comentário "aguarda publicação da composição do CTIC para o biênio 2016/2017".	Fernando Moreira de Sousa e / João Bosco de Azevedo Jr.
14/03/2018	1.1	- Inclui composição do CGovTIC biênio 2016/2017	João Bosco de Azevedo Jr.

Sumário
Tabelas
Tabela 1 - Termos, Siglas e Abreviações	14
Tabela 2 - Documentos de Referência	19
Tabela 3 - Princípios e Diretrizes	20
Tabela 4 - Níveis de Capacidade do IGOVTI	23
Tabela 5 - Metas iGovTI definidas no PEC 2015-2020	24
Tabela 6 - Comparativo resultado 2014 e2015	25
Tabela 7 - Distribuição dos cargos por Unidade Organizacional	27
Tabela 8 - Cargos de TIC vagos ou vinculados a outras áreas/órgãos	28
Tabela 9 - Objetivos Estratégicos Corporativos do PEC	32
Tabela 10 - Objetivos Estratégicos de TIC	34
Tabela 11 - Filas de Demandas de TIC	36
Tabela 12 - Portfólio de Projetos e Ações de TIC	43
Tabela 13 - Projetos e Ações de TIC Concluídos até 15/09/2016	45
Tabela 14 - Necessidades de Contratações de STIC - 2016 (valores em Reais)	47
Tabela 15 - Necessidades de Contratações de STIC - 2017 (valores em Reais)	48
Tabela 16 - Contratos Continuados de STIC - 2016/2017 (valores em Reais)	50
Tabela 17 - Necessidades de Capacitações de TIC - 2016 (valores em Reais)	52
Tabela 18 - Necessidades de Capacitações de TIC - 2017 (valores em Reais)	54
Tabela 19 - Classificação do Risco	55
Tabela 20 - Matriz de Riscos	56
Tabela 21 - Principais Sistemas/Aplicações do TRT3	61

Figuras
Figura 1 - Metodologia de Elaboração do PDTIC	16
Figura 2 - Estrutura Organizacional da TIC	26
# APRESENTAÇÃO
Omundo contemporâneo vive na Era da Informação, também conhecida como Era Digital, Era Tecnológica, Era do Conhecimento, Sociedade da Informação ou Sociedade do Conhecimento, nomes que simbolizam mudanças significativas, não somente conjunturais, mas também estruturais.
Neste cenário, encontramos transformações profundas nas fontes de valor econômico e riqueza, que antes eram baseadas em bens físicos (tangíveis) e que agora passam a se valer cada vez mais da criação e utilização da informação e do conhecimento. Contudo, é necessário distinguir informação de conhecimento, o que foi muito bem elucidado por Richard Crawford em seu livro "Na Era do Capital Humano":
"Um conjunto de coordenadas da posição de um navio ou o mapa do oceano são informações, a habilidade para utilizar essas coordenadas e o mapa na definição de uma rota para o navio é conhecimento. As coordenadas e o mapa são as "matérias-primas" para se planejar a rota do navio. Quando você diferencia informação de conhecimento é muito importante ressaltar que informação pode ser encontrada numa variedade de objetos inanimados, desde um livro até um disquete[1] de computador, enquanto o conhecimento só é encontrado nos seres humanos. (...) Somente os seres humanos são capazes de aplicar desta forma a informação através de seu cérebro ou de suas habilidosas mãos. A informação torna-se inútil sem o conhecimento do ser humano para aplicá-la produtivamente. Um livro que não é lido não tem valor para ninguém".
[1] Antiga mídia de computador capaz de armazenar dados assim como cd, hd, pen-drive, etc.
Com o advento da internet e a rápida evolução das tecnologias de coleta, armazenamento, processamento, transmissão e comunicação de dados, estreitaram-se as fronteiras comerciais, culturais e geográficas ao redor do globo (globalização), provocando mudanças significativas na forma de interação entre sociedade, mercado e Estado, exigindo o desenvolvimento de novos referenciais, capacidades e protocolos capazes de subsidiar o funcionamento institucional e o diálogo com os cidadãos.
Desse modo, a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) deixa de ser vista apenas como uma provedora de serviços e recursos para assumir um papel de destaque, cujo foco principal é a efetiva utilização da informação e do conhecimento como suporte às estratégias institucionais.
Contudo, torna-se essencial um instrumento de planejamento e gerenciamento que habilite os gestores a agirem de forma proativa, segura e transparente para a melhor aplicação dos recursos organizacionais. Esse mecanismo é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC.
O presente documento tem o propósito de registrar e compartilhar esse planejamento realizado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
# INTRODUÇÃO
A transparência da área de Tecnologia da Informação (TI) tem sido bastante questionada na maioria das organizações públicas e privadas. Em grande parte, isso se deve à falta de informações sobre seus investimentos, projetos e ações, o que, via de regra, acaba por não contribuir objetivamente para a melhoria da relação da TI com os diversos eixos organizacionais do negócio que, por sua vez, acabam tendo a impressão de que a área é uma verdadeira caixa preta.
Diante disso, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) se apresenta como um instrumento capaz de explicitar e garantir o alinhamento das ações de tecnologia da informação com as estratégias institucional e nacional estabelecidas, bem como deixar transparente a capacidade do setor em termos de gestão, governança de TI, estrutura organizacional, infraestrutura, investimentos, projetos e outras ações que dependem de recursos de TIC.
A elaboração e a atualização do PDTIC pelos Órgãos do Poder Judiciário estão previstas na Res. do Conselho Nacional de Justiça - CNJ Nº 211, de 15 de dezembro de 2015 que instituiu a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), para o período de 2015 a 2020, com a seguinte redação em seu Capítulo III, seção I, art. 6º:
Parágrafo único. Como desdobramento do PETIC, deverá ser elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam alcançadas."
Ainda em 2015, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT aprovou e publicou o Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho (PETIC-JT), para o período de 2015 a 2020 - Res. Nº 158, de 27 de novembro de 2015. No mesmo ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região aprovou e publicou seu Planejamento Estratégico Corporativo (PEC-TRT3), para o período de 2015 a 2020 - Res. GP/TRT3 Nº 24, de 28 de julho de 2015.
Esses três instrumentos (ENTIC-JUD, PETIC-JT e PEC-TRT3) foram adotados como referenciais estratégicos nas elaborações tanto do Plano Estratégico de TIC (PETIC), para o período de 2016 a 2020, quanto do Plano Diretor de TIC (PDTIC) do TRT3, para o período de 2016 a 2017.
# VIGÊNCIA, ABRANGÊNCIA, Revisões e GESTÃO
O prazo de vigência deste PDTIC é de 2 anos, compreendendo os anos de 2016 e 2017.
Este PDTIC abrange as demandas das unidades Administrativas e Judiciárias do TRT3, além da própria unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação.
O Comitê Gestor de TIC (CGTIC) será o responsável pela gestão do PDTIC, devendo promover revisões periódicas em seu conteúdo para adequá-lo às novas necessidades de projetos, mudanças estruturais, orçamentárias e alterações nos referenciais estratégicos institucionais ou nacionais.
Após cada revisão, a nova versão do PDTIC será submetida ao Comitê de TIC (CTIC) para aprovação e posterior publicação.

# TERMOS, siglas E ABREVIAÇÕES
Esta seção descreve os termos, siglas de unidades organizacionais e abreviações que serão vistos ao longo do texto do PDTIC. São eles:
Sigla	Descrição
APF	Administração Pública Federal
AVP	Análise de Viabilidade Técnica
CCG2	Central de Conciliação de 2º Grau
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology
CRSIGEP	Comitê Regional do SIGEP
CSJT	Conselho Superior da Justiça do Trabalho
CTIC	Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação
DADM	Diretoria de Administração
DG	Diretoria-Geral
DGP	Diretoria de Gestão de Pessoas
DJ	Diretoria-Judiciária
DOD	Documento de Oficialização de Demanda
DOF	Diretoria de Orçamento e Finanças
DTIC	Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações
EPTI	Escritório de Projetos de Tecnologia da informação
GAB142	Gabinete do Exmo. Des. Ricardo Antonio Mohallem
GCR	Gabinete da Corregedoria
GVP1	Gabinete da 1ª Vice-Presidência
GVP2	Gabinete da 2ª Vice-Presidência
IGOVTI	Índice de Governança em Tecnologia da Informação
ITIL	Information Technologies Infrastructure Library
NGP	Núcleo de Gestão Predial
NPR	Núcleo de Precatórios
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEC	Planejamento Estratégico Corporativo
PETIC	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
PINST	Programa Portal Institucional [PINST]
PJE	Processo Judicial Eletrônico
PMBOK®	Project Management Body of Knowledge
PMGSTI	Programa de Melhoria do Nível de Maturidade em Gestão de Serviços de TIC [PMGSTI]
PMI	Project Management Institute
SEAJ	Secretaria de Apoio Judiciário
SECOM	Secretaria de Comunicação Social
SECVR	Secretaria da Corregedoria e da Vice-Corregedoria
SEDOC	Secretaria de Documentação, Normativos, Legislação e Jurisprudência
SEDP	Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas
SEG	Secretaria de Segurança
SEGE	Secretaria de Gestão Estratégica
SEGP	Secretaria Geral da Presidência
SEIT	Secretaria de Infraestrutura Tecnológica
SEJ	Secretaria da Escola Judicial
SELC	Secretaria de Licitações e Contratos
SEML	Secretaria de Material e Logística
SEOUV	Secretaria da Ouvidoria
SEP	Secretaria de Pessoal
SEPJE	Secretaria de Processo Judicial Eletrônico, e-Gestão e Tabelas Unificadas
SERR	Secretaria de Recurso de Revista
SES	Secretaria de Saúde
SESA	Secretaria de Suporte e Atendimento
SESIS	Secretaria de Sistemas
SETPOE	Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial
SGD	Seção de Gestão de Desempenho
SINC	Seção de Segurança a Informação e Comunicação
SISP	Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação
SPP	Secretaria de Pagamento de Pessoal
SPSEP	Secretaria do Servidor em Pauta
SSO	Seção de Saúde Ocupacional
TI	Tecnologia da Informação
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TRT	Tribunal Regional do Trabalho
TRT3	Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
TST	Tribunal Superior do Trabalho

Tabela 1 - Termos, Siglas e Abreviações
# Metodologia de Elaboração do PDTIC
Esta seção descreve a metodologia de elaboração do PDTIC, adaptada do Guia de Elaboração de PDTI do SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Governo Federal) - Versão 1.0, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de auxiliar as organizações a planejarem melhor as suas ações correspondentes à Tecnologia da Informação, colaborando para uma maior efetividade no emprego dos recursos de TI e uma gestão integrada.
No âmbito do TRT3, a elaboração do PDTIC compreende as seguintes fases: Preparação, Diagnóstico Estratégico, Planejamento e Consolidação.
Na fase de Preparação, foram identificados e relacionados os documentos de referência e os princípios e diretrizes norteadores deste trabalho e também foi apresentada uma visão geral dos principais conceitos que envolvem a Gestão de Demandas e Portfólios de Projetos de TIC.
Na fase de Diagnóstico Estratégico, foram apresentados o estágio atual da governança de TI no TRT3, a estrutura organizacional da TIC, as principais soluções em termos de sistemas e aplicações de informática adotadas, e por último o referencial estratégico, correspondente às estratégias institucional e de TIC, ao qual este PDTIC está alinhado.
Na terceira fase, denominada de Planejamento, a área de TIC promoveu o levantamento exaustivo das demandas de TIC das unidades administrativas e judiciárias do Tribunal. Nesta análise, foram identificadas demandas novas, pendentes de execução (backlog) e outras já em execução. Dentre estas, algumas tinham características de atividades (operações), as quais foram endereçadas para tratamento sob a forma de demandas de sustentação. Outras não haviam sido formalizadas segundo o processo oficial de Gestão de Demandas de TIC do TRT3, mesmo assim, foram registradas no portfólio de projetos de TIC e seus demandantes orientados a formalizarem suas demandas por meio do documento de oficialização de demandas (DOD).
Após essa triagem, para cada demanda não iniciada, foi feita uma Análise de Viabilidade Prévia (AVP) pela área de TIC para levantamento de informações técnicas complementares e estimativas iniciais baseadas nos critérios: complexidade, benefício estratégico e tamanho. Esses critérios geram também a nota AVP que será utilizada na priorização das demandas.
Em seguida, as demandas foram agrupadas em filas e ordenadas pela nota AVP (da maior para a menor) e então, apresentadas aos gestores executivos para proposição de priorização. Para isso, os gestores executivos consideraram além da nota AVP a própria percepção do grau de urgência e relevância da demanda para a organização.
O portfólio de projetos de TIC foi então apresentado aos membros do CTIC, composto por representantes de todas as áreas do Tribunal, que avaliaram o conjunto de projetos, estabelecendo a sua priorização.
A fase de Planejamento foi concluída com a identificação dos fatores críticos de sucesso do PDTIC e com a elaboração dos planos complementares: Plano Orçamentário de TIC; Plano de Capacitação dos Servidores de TIC; e Plano de Gestão de Riscos do PDTIC.
A fase de Consolidação do PDTIC abrangeu a edição da minuta do PDTIC, apresentação e aprovação dos membros dos comitês de Governança de TIC (CGTIC) e Comitê de TIC (CTIC). Após essa aprovação, o PDTIC foi encaminhado para publicação no sítio do TRT3.

Figura 1 - Metodologia de Elaboração do PDTIC
# FASE DE Preparação
Nesta seção são apresentados os principais documentos utilizados como referência na elaboração deste PDTIC, tais como Leis, Resoluções, Decretos, Portarias e outros normativos. Além disso, estão relacionados os princípios e diretrizes norteadores do PDTIC, e também uma visão geral dos principais conceitos relacionados à Gestão de Demandas e Portfólios de Projetos de TIC.
## Documentos de Referência
Documento de Referência	Descrição
Acórdão Nº 3117/2014 – TCU – Plenário	Relatório de levantamento realizado com o objetivo de acompanhar a situação da Governança de Tecnologia da Informação na Administração Pública Federal, realizado a cada dois anos pelo TCU.
Ato Nº 43/CSJT.GP.SG, de 1º de março de 2013	Dispõe sobre a política de nivelamento, atualização e renovação da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
COBIT 5 - Control Objectives for Information and Related Technology	"É um modelo abrangente dos princípios globalmente aceitos, das práticas e das ferramentas analíticas e que podem ajudar qualquer organização para efetivamente resolver problemas críticos dos negócios relacionados à governança e gestão da informação e tecnologia". / (http://www.isaca.org/cobit/pages/cobit-5-portuguese.aspx)
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988	Art.37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Diretrizes para a Gestão de Segurança da Informação no âmbito do Poder Judiciário	Apresenta as Diretrizes para a implantação da Gestão de Segurança da Informação (GSI) no Poder Judiciário, visando à proteção, principalmente, dos ativos críticos de negócio. Aprovado pelo Comitê Nacional de Gestão de TIC do PJU em 27/06/2012
Guia de Elaboração do PDTI do SISP	Guia elaborado pelo MPOG que contém uma metodologia de elaboração e acompanhamento de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Instrução Normativa TST Nº 30, de 13 de Setembro de 2007	Regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho, a Lei Nº 11.419, de 19 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
Proposta de Estruturação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT3.	Documento elaborado pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações, contendo a proposta de estruturação da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT3, para adequação às Resoluções CNJ Nº 90/2009, Res. CSJT Nº 63/2010 e Res. GP/TRT3 Nº 08/2014.
Portaria DG/DTIC Nº 205, de 8 de junho de 2016	Dispõe sobre a constituição do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. / "Art. 2º Compete ao Comitê: / I - elaborar os planos táticos e operacionais de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); / II - analisar as demandas de TIC; / III - acompanhar a execução dos planos e propor replanejamentos; IV - estabelecer indicadores operacionais."
Resolução GP Nº 24, de 28 de JULHO de 2015	Institui o Plano Estratégico Corporativo (PEC) do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para o período 2015 a 2020.
PETIC 2016/2020 - Minuta da Proposta de Plano Estratégico de TIC aprovada pelo CTIC em 04/04/2016	Minuta do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC – Plano Plurianual de TIC 2016/2020 do TRT3, aprovada pelo CTIC em 04/03/2016.
Resolução Administrativa TRT3, Nº 55, de 07 de abril de 2011 .	Constitui o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito do TRT3.
Resolução CNJ N° 211, de 15 de dezembro DE 2015	Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD). / "Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), em harmonia com as diretrizes estratégicas institucionais e nacionais, conforme disposto na Resolução CNJ 198, de 16 de junho de 2014, e suas alterações. / Parágrafo único. Como desdobramento do PETIC, deverá ser elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam alcançadas."
Resolução CNJ Nº 182, de 17 de Outubro de 2013	Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). / "Art. 7º O Plano de Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC."
Resolução CSJT Nº 158, de 27 de Novembro de 2015	Aprova o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020 e dá outras providências.
Resolução CSJT Nº 63, de 28 de maio de 2010	Institui a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.
Resolução CSJT Nº 88, de dezembro de 2011.	Dispõe sobre as diretrizes para o planejamento e execução das ações voltadas à gestão da segurança física dos Centros de Processamento de Dados.
Resolução CSJT Nº 94, 23 de março de 2012	Institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento.
Resolução TRT3 Nº 08, de 18 de dezembro de 2014	Dispõe sobre a reestruturação administrativa das unidades organizacionais do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.

Tabela 2 - Documentos de Referência
## Princípios e Diretrizes
Para nortear a elaboração deste PDTIC, os seguintes princípios e diretrizes foram adotados:
Princípio/Diretriz	Origem
Estabelecer melhorias nos processos de TIC, promovendo o aprimoramento da Governança e Gestão de TIC, alinhado às boas práticas e diretrizes do mercado.	Acórdão TCU 1233-2012; PEC-TRT3; PETIC-TRT3
Estar alinhado com a Estratégia Nacional de TIC do Judiciário (ENTIC-JUD) para o período de 2015 a 2020.	Resolução CNJ Nº 211, de 15 de dezembro de 2015.
Estar alinhado com o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça do Trabalho (PETIC-JT) para o período de 2015 a 2020.	Resolução CSJT Nº 158, de 27 de novembro de 2015.
Estar alinhado com a Estratégia Institucional do Órgão (PEC-TRT3).	Resolução GP Nº 24 de 28 de julho de 2015.
Estar alinhado com a estratégia de TIC do Órgão (PETIC-TRT3).	Minuta do PETIC-TRT3 com vigência entre 2016 e 2020, aprovada pelo CTIC em 04/04/2016.
Planejamento dos investimentos de hardware e software seguindo políticas, diretrizes e especificações definidas em instrumentos legais.	Resolução CNJ Nº 182, de 17 de outubro de 2013/2003
Promover capacitação / formação dos servidores de TIC.	Resolução CNJ Nº 211, de 15 de dezembro de 2015

Tabela 3 - Princípios e Diretrizes
## Visão Geral - Gestão de Portfólios e Demandas de TIC
O Instituto de Gerenciamento de Projetos - PMI (Project Management Institute) - conceitua Portfólio como uma coleção de projetos ou programas e outros serviços que são agrupados para facilitar o gerenciamento do trabalho a ser realizado.
O Gerenciamento de Portfólios se refere à gestão centralizada de um ou mais portfólios, que inclui identificação, priorização, autorização, gerenciamento e controle de projetos, programas e outros trabalhos relacionados, para atingir objetivos de negócios estratégicos específicos.
Um Projeto, conforme o PMBOK® (PMI, 2013), é um esforço temporário da organização para criar um produto ou um serviço (inovadores), com início e término definidos. Assim, pela importância dos seus resultados, é desejável que seus objetivos estejam sempre alinhados à estratégia organizacional. Diante disso, pode-se concluir que um projeto precisa ter uma data para começar e terminar e que, ao seu final, será entregue um resultado único, inovador. Ele pode ser visto como um modo de se organizar pessoas e gerenciar suas atividades para o alcance de um resultado específico, que, quando alcançado, o projeto termina.
Um Programa é definido como um grupo de projetos relacionados e gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios estratégicos e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.
O Gerenciamento de Programas se concentra nas interdependências do projeto e auxilia a determinar a melhor abordagem para gerenciá-los, tais como a solução de restrições e/ou conflitos de recursos que possam afetar múltiplos projetos.
As Demandas de TIC correspondem às necessidades da organização por serviços e/ou recursos de informática. Estas devem ser encaminhadas para a área de TIC segundo definições do processo de Gestão de Demandas[2]. Após o recebimento da demanda pela área de TIC, esta será classificada como um projeto, ação ou demanda simples (curta duração) e então analisada sob o ponto de vista da sua viabilidade técnica. Em seguida, os projetos considerados viáveis, serão registrados no portfólio para priorização pelo CTIC.
[2] Disponível para consulta em https://portal.trt3.jus.br/ti/processos-de-trabalho/gestao-de-demandas-de-tic
Demandas sinalizadas como emergenciais pelos demandantes seguem um caminho alternativo. Normalmente, este tipo de demanda é decorrente de uma determinação legal ou de uma janela de oportunidade e, em função disso, requerem um início imediato, não podendo aguardar a próxima reunião do CTIC para a devida priorização do portfólio. Para que uma demanda seja considerada como emergencial, ela deverá ser aprovada pelo presidente do CTIC. Para isso, após a TIC realizar as análises de viabilidade técnica da demanda emergencial e de seu impacto no cenário do portfólio, o demandante deverá submetê-la, devidamente justificada, ao presidente do CTIC para autorização de sua execução e adequação dos demais projetos do portfólio à nova priorização.
No contexto do TRT3, uma demanda de TIC pode ser classificada como Demanda Simples, que corresponde àquela demanda capaz de ser atendida em curto período de tempo e com alocação de pouco recurso[3]. Não passa pela priorização do CTIC e não exige o mesmo nível de acompanhamento de um projeto. Sua gestão é conduzida pela própria área executora em conjunto com o gestor executivo. Exemplos: extração de dados, formatação de relatórios e alterações simples em sistemas. Em razão do dinamismo de sua gestão, as demandas simples não compõem o portfólio projetos e ações de TIC.
[3] De acordo com o atual critério aprovados pelo CTIC, demandas simples são aquelas cujas estimativas de duração não excedem 15 dias com alocação de um único recurso.
Outro tipo de demanda é chamado de Ação, que corresponde a uma necessidade pontual de TIC, não classificada nem como um projeto e nem como uma demanda simples. Exemplos: participação em grupos de trabalho (local ou nacional); renovações contratuais, aquisições pontuais, etc.
# FASE DE DIAGNÓSTICO Estratégico
Nesta seção são apresentados o estágio atual da governança de TI no TRT3, a estrutura organizacional da TIC, as principais soluções de sistemas/aplicações adotadas atualmente, e o referencial estratégico ao qual este PDTIC está alinhado.
## Estágio Atual da Governança de TI
O Ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU), define Governança de TI como "o conjunto estruturado de políticas, normas, métodos e procedimentos destinados a permitir à alta administração e aos executivos o planejamento, a direção e o controle da utilização atual e futura de tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um nível aceitável de risco, eficiente utilização de recursos, apoio aos processos da organização e alinhamento estratégico com objetivos desta última. Seu objetivo, pois, é garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio da organização.” (Voto do Ministro Relator – Acórdão 2.308/2010 – Plenário)
Em conformidade com a Resolução CNJ Nº 211, de 15/12/2015, o TRT3 conta com um comitê responsável pela governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Regional, denominado Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC, e conta também com o Comitê de Gestão, constituído em 2016, responsável pela elaboração de planos táticos e operacionais, análise das demandas, acompanhamento da execução de planos, estabelecimento de indicadores operacionais e proposição de replanejamentos. Tais comitês atendem especificamente aos artigos 7º e 8º da Resolução:
"Art. 7º Cada órgão deverá constituir um Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação que ficará responsável, entre outros, pelo estabelecimento de estratégias, indicadores e metas institucionais, aprovação de planos de ações, bem como pela orientação das iniciativas e dos investimentos tecnológicos no âmbito institucional."
"Parágrafo único. Recomenda-se que a composição do Comitê de Governança seja multidisciplinar, e com a participação das principais áreas estratégicas do órgão, incluindo Magistrados dos diversos graus de jurisdição e a área de Tecnologia da Informação e Comunicação."
"Art. 8º A área de TIC deverá constituir Comitê de Gestão que ficará responsável, entre outros, pela elaboração de planos táticos e operacionais, análise das demandas, acompanhamento da execução de planos, estabelecimento de indicadores operacionais, e proposição de replanejamentos."
Além disso, o TCU e o CSJT realizam periodicamente diagnósticos de governança nos Órgãos públicos. O resultado destas análises está descrito a seguir.
#### Análise do TCU – Relatório iGovTI
O Tribunal de Contas da União (TCU) realiza, a cada dois anos, levantamentos baseados em questionários que abordam práticas de governança e de gestão de TI previstas em leis, regulamentos, normas técnicas e modelos internacionais de boas práticas para avaliar a situação de governança de TI na Administração Pública Federal (APF).
Visando induzir a melhoria da governança de TIC na APF, o TCU criou um índice que busca refletir, com base nas respostas das organizações públicas, a situação de governança de TI de cada organização avaliada, denominado de índice de governança de TI (iGovTI). O índice é o resultado, por meio de fórmula, da consolidação das respostas das instituições ao questionário de governança de TI e pode variar de 0 a 1.

Com o objetivo de agrupar as organizações para melhor direcionar as ações de melhoria, o TCU criou os seguintes níveis de capacidade:
Nível de capacidade	Intervalo
Inicial	0,00 < iGovTI <0,30
Básico	0,29 < iGovTI <0,50
Intermediário	0,49 < iGovTI <0,70
Aprimorado	iGovTI > 0,69

Tabela 4 - Níveis de Capacidade do IGOVTI

A metodologia do TCU segmenta a análise em 5 dimensões: Liderança (D1), Estratégias e Planos (D2), Informação e Conhecimento (D3), Pessoas (D4), Processos (D5) e Resultados (D9). Também permitiu a avaliação do posicionamento de cada instituição em relação ao grupo e segmento de atuação, como por exemplo: Grupo Tribunal, Segmento Judiciário.
Na análise realizada no ano de 2014 pelo TCU, o TRT3 obteve nota 0,51 para o índice iGovTI, indicando um nível intermediário de capacidade em governança de TI. Em termos comparativos, conforme o relatório elaborado pelo TCU, dentre as instituições do grupo Tribunal, o TRT3 obteve a 22ª colocação entre 65 instituições. Já na classificação geral, dentre todas as 372 instituições respondentes o TRT3 alcançou o 136º lugar. O gráfico a seguir apresenta a evolução da nota do iGovTI apurada pelo TCU desde o ano de 2010.

Evolução da Nota do iGovTI do TRT3
Gráfico 1 - Evolução da Nota do IGovTI

O TRT3 incluiu em seu planejamento estratégico 2015-2020 o objetivo “Aperfeiçoar a Gestão e a Governança Corporativa e de TIC”, cujo indicador de resultado voltado para a TIC é o iGovTI. Esse indicador também está presente no planejamento de TIC, objetivo estratégico "OE2 - Aprimorar a Gestão e Governança de TIC".
Metas iGovTI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nível	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Intermediário	Aprimorado
	0,52	0,55	0,60	0,65	0,68	0,70 ou maior

Tabela 5 - Metas iGovTI definidas no PEC 2015-2020
Para subsidiar o acompanhamento da estratégica do Tribunal, é necessário apurar o iGovTI anualmente. Todavia, como em 2015 não houve a medição oficial do TCU, a DTIC optou por utilizar o mesmo questionário de avaliação do iGovTI 2014[4] para aferir a nota referente ao ano de 2015. Para cada item presente no questionário, identificou-se a unidade organizacional adequada para fornecer as informações que, então, foram apuradas no período de 15 de julho de 2015 a 10 de agosto de 2015.
[4] Disponível em <http://portal.tcu.gov.br/comunidades/fiscalizacao-de-tecnologia-da-informacao/atuacao/perfil-de-governanca-de-ti>
Após a consolidação das respostas, o resultado alcançado em 2015 foi um iGovTI de 0,52, o que corresponde ao nível de capacidade intermediário, mantendo o mesmo nível alcançado em 2014. O quadro abaixo apresenta os resultados de 2014 e 2015, totalizados por dimensão.
Dimensão de Análise do iGovTI	Nota 2014	Nota 2015	Variação (%)
Liderança (D1)	0,36	0,40	+11,11%
Estratégias e Planos (D2)	0,84	0,82	-2,38%
Informações (D3)	0,40	0,38	-5,00%
Pessoas (D4)	0,81	0,67	-17,28%
Processos (D5)	0,29	0,43	+48,27%
Resultados (D6)	0,39	0,46	+17,95%
Nota do iGovTI	0,51	0,52	+1,97%
Nível de capacidade em Governança de TI	Intermediário	Intermediário

Tabela 6 - Comparativo resultado 2014 e2015
A nota da dimensão "Estratégia e Planos" foi menor na apuração de 2015 porque o ciclo de Planejamento Estratégico de TIC, que era de 2010 a 2014, encerrou-se em dezembro de 2014 e, durante o período de apuração das respostas do questionário de 2015, o Planejamento Estratégico de TIC 2015-2020 ainda estava em fase de elaboração.
Quanto à dimensão “Informações”, a redução da nota ocorreu devido ao melhor entendimento e interpretação das questões.
A redução da nota da dimensão "Pessoas" deve-se, em princípio, à alteração dos responsáveis pelas respostas de um ano para o outro, gerando diferença nas interpretações das questões. Em 2014, algumas questões foram respondidas pela própria equipe da Diretoria de TIC e em 2015 pela equipe da Diretoria de Gestão de Pessoas.
Em 2016 o TCU disponibilizou um novo questionário para cálculo do iGovTI, tendo sido respondido pelo TRT3 dentro do prazo estipulado. A expectativa é de que o resultado da apuração do indicador seja divulgado até o final de 2016.
Com o objetivo de aprimorar a Governança de TI e melhorar o índice iGovTI do TRT3 até 2020, diversos projetos e ações foram previstos neste PDTIC.
Análise do CSJT – Relatório de Auditoria
Em 1º de julho de 2014, o CSJT publicou o acórdão de Nº CSJT-A-7869-38.2013.5.90.0000 com o resultado da análise das recomendações constantes no relatório final da auditoria realizada in loco no TRT3, no período de 24 a 28 de junho de 2013. Em face das constatações da auditoria, o Plenário do CSJT determinou ao TRT3 a adoção de 23 medidas saneadoras relacionadas à TI. Destas, 2 determinações, que dependiam de descentralização de verba do próprio CSJT para aquisição e implantação de ferramenta (sistema), ainda estão pendentes de conclusão e devem constar no atual instrumento de planejamento. São elas: Implantação do Processo de Gestão de Ativos de TIC e Implantação do Processo de Gestão de Riscos de TIC.
## Estrutura Organizacional
A RA TRT3 Nº 8, de 18/12/2014 estabeleceu a estrutura atual do TRT-3. A figura abaixo apresenta um resumo dessa estrutura e suas competências estão definidas no Regulamento Geral da Secretaria do TRT3 (RA SETPOE Nº 266, de 12/11/2015).

Presidência do TRT3
Diretoria-Geral - DG
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações - DTIC
Secretaria de Sistemas - SESIS
Secretaria de Infraestrutura Tecnológica - SEIT
Secretaria de Suporte e Atendimento - SESA
Seção de Segurança da Informação e Comunicação - SINC
Figura 2 - Estrutura Organizacional da TIC
Em agosto de 2016 foi encaminhada uma nova proposta de mudança na estrutura organizacional de TIC de forma a compatibilizar a prestação de serviços com suas respectivas atribuições funcionais e também com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Nº 211, de 15 de dezembro de 2015.
#### Quantitativo do Pessoal de TIC
As unidades de Tecnologia da Informação e Comunicação e Seção de Segurança da Informação contabilizam ao todo 144 servidores[5], sendo 110 da carreira de TI e 34 de outras especialidades. Desse total, 142 servidores estão lotados nas unidades específicas de TIC (DTIC, SESIS, SEIT, SESA) e outros 2 atuam na Seção de Segurança da Informação e Comunicação (SINC).
[5] Fonte: Seção de Registro e Benefícios, em 06/06/2016
O gráfico e tabela abaixo representam a distribuição da força de trabalho de TIC por cargo ocupado nas unidades organizacionais do TRT3:

Unidade / Organizacional	Carreiras de TI			Outras carreiras			Total de Servidores	%
	AJ-TI	TJ-TI	Total	AJ	TJ	Total
DTIC	9	-	9	1	3	4	13	9,03
SEIT	13	10	23	-	1	1	24	16,67
SESA	7	15	22	-	22	22	44	30,56
SESIS	47	8	55	-	6	6	61	42,36
SINC[6]	-	1	1	-	1	1	2	1,39
TOTAL	76	34	110	1	33	34	144	100,00
[6] A Seção de Segurança da Informação e Comunicação foi criada a partir da Resolução Administrativa TRT3 N. 8, de 18 de dezembro de 2014 e está vinculada diretamente à Presidência. Os servidores lotados atualmente nesta seção faziam parte do quadro da TIC até 01/2015.

Tabela 7 - Distribuição dos cargos por Unidade Organizacional

Além do exposto acima, foram identificadas as seguintes situações em relação aos cargos da especialidade de TI:
Provimento de Cargos	Analista Judiciário - TI	Técnico Judiciário - TI	Total
Cargos vagos (aguardando nomeação)	1	1	2
Servidores da carreira de TIC lotados fora da unidade de TIC ou em licença para tratar interesse particular	4	1	5
Servidores cedidos (à disposição) ou removidos para outros órgãos	4	1	5
Total	9	3	12

Tabela 8 - Cargos de TIC vagos ou vinculados a outras áreas/órgãos
#### Força de Trabalho de TIC Mínima - Res. CNJ Nº 211/2015
A Resolução CNJ Nº 211, de 15 de novembro de 2015, estabelece que o Tribunal deve possuir quadro permanente de servidores que exercem atividades voltadas exclusivamente para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação e que este quadro seja compatível com a demanda, adotando-se como critérios para fixação do quantitativo necessário o número de usuários internos e externos de recursos de TIC, bem como o referencial mínimo definido no anexo da resolução.
O TRT3 possui atualmente 4.322[7] usuários internos de recursos de TIC e 65.726[8] advogados e procuradores cadastrados como ativos na base de dados do sistema PJe-JT (1º e 2º grau). Considerando os critérios estabelecidos pela resolução, o TRT3 deveria ter uma força de trabalho de TIC de no mínimo 205 colaboradores, sendo que desses pelo menos 133 profissionais atuando no quadro permanente.
[7] Total de magistrados, servidores e estagiários do TRT3, segundo informações fornecidas pela Secretaria de Gestão Estratégica do TRT-MG, em 31/08/2016.
[8] Fonte: Secretaria de Sistemas - SESIS em 26/08/2016
Diante disso, constata-se um déficit de 61 colaboradores, cabendo, portanto, o aumento do quadro de pessoal de TIC em 42,4% para atendimento da resolução.
O gráfico abaixo apresenta a comparação entre a força de trabalho mínima necessária e a atual.

Gráfico 2 - Força de Trabalho de TIC
## Principais soluções de TIC
No âmbito do TRT3, são adotadas diversas soluções de TIC desenvolvidas tanto internamente quanto externamente. Uma Solução de TIC é definida como o conjunto de bens e serviços de TIC (Res. CNJ 182/2013) que se integram para o alcance dos resultados pretendidos, de modo a atender a necessidade que a desencadeou, podendo ou não ser derivada de uma contratação.
São exemplos de Soluções de TIC:
1. sistemas/aplicações implantados em ambiente de produção, como por exemplo o PJE, SIAP1 e SIAP2.
2. sistemas de suporte a decisão e inteligência do negócio (BI) que possibilitem o processamento on-line analítico (OLAP), tais como data warehouse e big data;
3. computadores servidores de rede, desktops, notebooks, ultrabooks e monitores de vídeo;
4. dispositivos de conectividade, tais como roteadores e switches;
5. links de comunicação e internet.
Para conhecer o conjunto de sistemas e equipamentos de TIC adotados atualmente no TRT3, consulte os anexos I e II , que descrevem respectivamente os principais sistemas/aplicações de TIC (catálogo de serviços de TIC), e a infraestrutura de TIC.

## Referencial Estratégico
Por determinação da Res. CNJ Nº 198, de 01/07/2014, cada Órgão vinculado ao Poder Judiciário Federal deve elaborar seu Plano Estratégico, alinhado aos Macrodesafios do Poder Judiciário 2015/2020 e desdobrado a partir da Estratégia Nacional do Judiciário e, no caso do TRT, da Estratégia da Justiça do Trabalho, com possibilidade de revisões periódicas.
A Res. CNJ Nº 211, de 15/12/2015, art. 6º, determina que cada Órgão do Poder Judiciário deve elaborar e manter o seu Plano Estratégico de TIC em harmonia com as diretrizes estratégicas institucionais (Plano Estratégico Corporativo - PEC) e nacionais (Estratégia Nacional de TIC do Judiciário - ENTIC-JUD e Plano Estratégico de TIC da Justiça do Trabalho - PETIC-JT).
"Art. 6º Cada órgão deverá elaborar e manter o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), em harmonia com as diretrizes estratégicas institucionais e nacionais, conforme disposto na Resolução CNJ 198, de 16 de junho de 2014, e suas alterações."
### Plano Estratégico Corporativo - PEC
O Plano Estratégico Corporativo do TRT3 (PEC)[9] foi publicado em março de 2015 com vigência até 2020. É constituído por um mapa estratégico (anexo III), composto pela identidade estratégica e por um conjunto integrado de objetivos, indicadores e metas.
[9] http://www.trt3.jus.br/gestaoestrategica/default.htm

Identidade Estratégica do TRT3
- Missão: "Solucionar conflitos decorrentes das relações de trabalho de forma efetiva e célere, contribuindo para a harmonia social".
- Visão de Futuro: "Ser reconhecido na sociedade pela prestação da tutela jurisdicional dos direitos sociais de qualidade, célere e efetiva e pela excelência dos processos de gestão".
- Valores: "Ética, transparência, comprometimento, celeridade, efetividade, responsabilidade socioambiental, trabalho digno".
Objetivos Estratégicos do PEC (OC)
O PEC é composto por 14 objetivos estratégicos a serem alcançados até o final de sua vigência. Os projetos estratégicos do TRT3 estão alinhados a pelo menos um desses objetivos. A tabela abaixo descreve os objetivos estratégicos corporativos do TRT3 (OC):
Objetivo Estratégico Corporativo (OC)	Descrição do Objetivo Estratégico Corporativo
OC1 - Promover a cidadania e a responsabilidade social	Garantir direitos da cidadania, atenuando desigualdades sociais, facilitando o acesso à justiça e adotando práticas de responsabilidade social
OC2 - Promover a qualidade, celeridade e efetividade das atividades jurisdicionais	Garantir que as atividades sejam executadas com qualidade, no prazo e custo adequados pelo monitoramento dos resultados e da qualidade dos serviços prestados
OC3 - Garantir a efetividade na execução	Estudar e estabelecer instrumentos visando à efetividade da execução
OC4 - Estimular a prevenção e a conciliação de conflitos	Planejar e desenvolver ações para prevenção dos conflitos e promover mecanismos de ampliação da conciliação
OC5 - Gerir demandas repetitivas e de grandes litigantes	Estudar e estabelecer mecanismos para redução das demandas repetitivas e de grandes litigantes
OC6 - Otimizar a logística de materiais, bens e serviços	Mapear os processos de trabalho da logística de materiais, bens e serviços visando garantir a sua disponibilidade no tempo e local corretos e o seu desfazimento
OC7 - Aperfeiçoar a comunicação interna e externa	Melhorar a comunicação interna entre unidades, gestores e servidores contribuindo para a administração de impactos de decisões de gestão e para agilidade e eficácia do fluxo de informações. Aprimorar os canais de comunicação com a sociedade
OC8 - Aperfeiçoar a gestão e a governança corporativa e de TIC	Estabelecer e aprimorar os mecanismos de governança corporativa e de TIC, promovendo a transparência e o respeito às leis e regulamentações, fortalecendo os controles internos e a adoção de boas práticas de gestão
OC9 - Assegurar a participação do TRT-MG no desenvolvimento e implantação dos sistemas nacionais de TIC	Ampliar e assegurar a participação do TRT-MG na concepção, desenvolvimento, aprimoramento e implantação dos sistemas nacionais de TIC (em destaque para PJe e sistemas administrativos), garantindo o efetivo alinhamento às necessidades da instituição
OC10 - Aperfeiçoar o recrutamento e a distribuição da força de trabalho	Estabelecer estrutura organizacional adequada à demanda de trabalho das unidades otimizando o recrutamento e a alocação de pessoas
OC11 - Implementar a política de gestão de pessoas com foco na meritocracia	Adotar políticas e práticas na gestão comportamental, objetivando valorizar e potencializar o capital humano. Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas, à humanização das relações de trabalho e ao estabelecimento de sistema meritocrático de recompensas
OC12 - Assegurar um ambiente saudável e seguro	Conciliar a eficiência da prestação de serviços com a adoção de práticas que assegurem o cumprimento da legislação vigente em Saúde e Segurança Ocupacional e a promoção da harmonia nas relações sócio-profissionais, minimizem eventuais impactos negativos das novas tecnologias e contribuam para a redução do absenteísmo
OC13 - Garantir infraestrutura adequada	Disponibilizar soluções tecnológicas, espaço físico e mobiliário de forma equitativa e adequada às necessidades do trabalho, oferecendo funcionalidade, conforto, acessibilidade, segurança e medidas socioambientais adequadas
OC14 - Buscar a excelência na gestão do orçamento	Aperfeiçoar o planejamento e a execução orçamentária buscando a efetividade na alocação dos recursos

Tabela 9 - Objetivos Estratégicos Corporativos do PEC
### Plano Estratégico de TIC - PETIC 2016-2020
O Plano Estratégico de TIC do TRT3 (PETIC)[10], para o período de 2016 a 2020, atende plenamente às diretrizes de TIC definidas pelo CNJ e CSJT, sendo constituído por um mapa estratégico (anexo IV), composto pela identidade estratégica de TIC e por um conjunto integrado de objetivos, indicadores e metas.
[10] http://www.trt3.jus.br/gestaoestrategica/default.htm
#### Identidade Estratégica de TIC
- Missão: "Conceber e prover soluções integradas de TIC que contribuam para o aperfeiçoamento, efetividade e celeridade dos serviços prestados pelo TRT3".
- Visão de Futuro: "Ser reconhecida na instituição e na JT pela parceria e excelência na gestão e qualidade dos serviços de TIC".
- Valores: "Ética, transparência, comprometimento, celeridade, efetividade, responsabilidade sócio-ambiental, cooperação, organização e inovação".
#### Objetivos Estratégicos do PETIC (OE)
O PETIC é composto por 13 objetivos estratégicos a serem alcançados até o final de sua vigência. Esses objetivos foram desdobrados do PEC e das diretrizes estratégias de TIC definidas em âmbito nacional: ENTIC-JUD e PETIC-JT.
A tabela abaixo, apresenta a relação dos objetivos estratégicos definidos no PETIC do TRT3:
Objetivo Estratégico de TIC (OE)	Descrição do Objetivo Estratégico de TIC
OE1 - Primar pela Satisfação do Usuário de TIC	Garantir que os sistemas e serviços de TIC sejam ágeis e de fácil utilização, contribuindo para melhorar a imagem da Justiça do Trabalho.
OE2 - Aprimorar a Gestão e Governança de TIC	Aprimorar os processos de trabalho, alinhando-os à estratégia de TIC, adotando as melhores práticas em governança, gerenciamento de projetos e serviços de TIC.
OE3 - Garantir o Gerenciamento de Serviços de TIC com Qualidade	Estruturar os processos e as equipes responsáveis para garantir o adequado gerenciamento de serviços de TIC.
OE4 - Aprimorar a Segurança da Informação e Gestão de Riscos de TIC	Aprimorar as políticas e normas de segurança da informação, de forma a identificar e controlar os riscos, adotando práticas que garantam a efetividade dos princípios de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade da informação no âmbito do TRT3.
OE5 - Interagir e Cooperar Tecnicamente com o CSJT e Regionais	Aprimorar o desenvolvimento de soluções integradas padronizadas nacionalmente e a cooperação entre órgãos da Justiça do Trabalho, considerando prioridades estratégicas e proporcionalidade, com foco na descentralização da execução das ações de manutenção e evolução dos sistemas nacionais.
OE6 - Aprimorar as Contratações de TIC	Aprimorar os processos de planejamento das contratações de bens e serviços de TIC, visando a melhoria do gasto público e a otimização dos recursos.
OE7 - Promover a Adoção de Padrões Tecnológicos	Promover a adoção de procedimentos e tecnologias padronizados, visando a redução da complexidade do ambiente de TIC, otimização dos recursos e implementação de controles.
OE8 - Aprimorar e Fortalecer a Integração e a Interoperabilidade de Sistemas de Informação	Adotar mecanismos e protocolos para permitir a troca de informações que otimizem o registro e recuperação de dados nos sistemas de informação do TRT3, incrementando a transparência e qualidade dos serviços disponíveis aos usuários.
OE9 - Garantir a Disponibilidade dos Sistemas Judiciais e Administrativos	Promover o acesso à Justiça do Trabalho, democratizando a relação da população com o TRT3, bem como garantindo equidade no atendimento à sociedade, minimizando a indisponibilidade dos sistemas judiciais e administrativos.
OE10 - Garantir a Infraestrutura de TIC que Suporte o Negócio	Garantir que os ativos de TIC e demais componentes do ambiente necessário à operação dos sistemas possuam a qualidade e atualização suficientes para a execução das atividades administrativas e judiciárias do TRT3 em consonância com a estratégia da Justiça do Trabalho para os próximos 5 anos.
OE11 - Desenvolver Competências Técnicas e Gerenciais com Foco na Estratégia	Adotar políticas, métodos e práticas na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano nos órgãos da Justiça do Trabalho. Consideram-se programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados.
OE12 - Garantir a Adequação dos Quadros de Pessoal de TIC para a Execução da Estratégia	Garantir que as estruturas funcionais de TIC estejam adequadas para atendimento à crescente demanda gerada pela execução da estratégia do TRT3 para os próximos 5 anos, bem como, adequá-las aos requisitos legais e melhores práticas de governança.
OE13 - Buscar a Excelência na Gestão Orçamentária e de Custos	Garantir que o orçamento aprovado viabilize a execução da estratégia de TIC com eficiência e transparência. Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias para o aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública.

Tabela 10 - Objetivos Estratégicos de TIC
# FASE DE PlanEJAMENTO
Esta seção apresenta a estruturação dos projetos e ações em Filas de Demandas, o Plano de Projetos e Ações de TIC, e os Planos Complementares, composto pelos planos orçamentário (investimentos e custeio), de capacitação dos servidores de TIC, e de gestão de riscos do PDTIC.
## Filas de Demandas
Para melhor clareza, gestão e priorização do portfólio de projetos de TIC, as demandas das diversas unidades do Tribunal estão organizadas em filas, que correspondem às equipes técnicas responsáveis pela execução dos trabalhos.
A organização dessas filas é dinâmica, podendo ser criadas ou subtraídas em função da estrutura organizacional e otimização da gestão. Cada fila é gerenciada por um Gestor Executivo, que é um membro do CTIC responsável pela proposição de prioridades e acompanhamento dos projetos sob sua gestão.
A tabela abaixo apresenta as filas de demandas com seus respectivos gestores executivos (unidades administrativas e judiciárias do TRT3) e unidades executoras (TIC):
Filas de Demandas de TIC[11]	Gestor Executivo	Unidade Executora
Governança e Planejamento de TIC	DTIC	DTIC
Licitações e Contratos de TIC	DTIC	DTIC
Projetos e Serviços de TIC	DTIC	DTIC
Infraestrutura de TIC	DTIC	SEIT
Segurança da Informação	SINC	SINC
Suporte e Atendimento	DTIC	SESA
Sis Administrativo - Aprimoramento Institucional	GVP2	SESIS
Sis Administrativo - Ativos Organizacionais	DADM	SESIS
Sis Administrativo - Pagamento de Pessoal	DGP	SESIS
Sis Administrativo - Magistrados	SEGP	SESIS
Sis Administrativo - Servidores	DGP	SESIS
Sis Administrativo - SIGEP	CRSIGEP	SESIS
Sis Administrativo - Orçamentário	DOF	SESIS
Sis Apoio - Arquitetura de Sistemas e Integração	DTIC	SESIS
Sis Apoio - Inteligência de Negócio	DTIC	SESIS
Sis Apoio - Portais	SECOM	SESIS
Sis Apoio - Qualidade e Testes	DTIC	SESIS
Sis Judiciário - 1º Grau	SEAJ	SESIS
Sis Judiciário - 2º Grau	DJ	SESIS
Sis Judiciário - Sustentação do PJE	SEPJE	SESIS
Sis Judiciário - Tratamento da Informação	SEGE	SESIS
[11] As filas da unidade responsável pelos Sistemas de TIC (SESIS) iniciam com o prefixo "Sis".

Tabela 11 - Filas de Demandas de TIC
## Portfólio de Projetos e Ações de TIC
O Portfólio de Projetos e Ações de TIC ou, simplesmente, Portfólio de TIC, compreende as demandas das unidades Administrativas e Judiciárias do TRT3, além daquelas originárias da própria área de TIC.
O Portfólio de TIC é um instrumento dinâmico que evolui à medida que novos projetos são demandados e outros são concluídos. Está alinhado com a estratégia da instituição e em harmonia com as estratégias da Justiça do Trabalho e do Próprio Poder Judiciário. A instância responsável por aprovar a sua composição, priorização (critérios de priorização descritos na seção 5) e acompanhar a sua evolução é o CTIC.
As demandas originárias da própria TIC (DTIC, SEIT, SESIS e SESA), cujo gestor executivo é a DTIC, são basicamente de natureza estruturante e fundamentais para a manutenção e evolução da governança, infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação e para viabilização de projetos do portfólio priorizado.
A versão mais atualizada do Portfólio de TIC, com informações sobre a situação, duração e outras anotações sobre cada projeto, se encontra disponível para consulta no sítio do CTIC[12].
[12] A versão mais atual do portfólio de TIC se encontra disponível no endereço https://www.trt3.jus.br/intranet/ctic
A tabela a seguir apresenta a composição do Portfólio de TIC atualizada até o dia 15/09/2016, com as demandas que estão em execução e outras que aguardam para iniciar:
Id Port-fólio	Nome da Fila/Projeto/Ação	Unidade / Demandante	Previsão de Término[13]	Alinhamento Estratégico[14]
Fila	Governança e Planejamento de TIC
1003	Sistema de Gestão de Riscos de TIC	DTIC	19/12/2016	OE2, OE4, OC8
1004	Ação: Garantir a Definição e o Mapeamento dos Processos Críticos de Negócio	DTIC	01/09/2016	OE2, OE4
1005	Estabelecer o Plano Estratégico de TIC - PETIC 2016-2020	DTIC	30/06/2016	OE2
1006	Estabelecer o Plano Tático de TIC - PDTIC 2016-2017	DTIC	30/06/2016	OE2
1007	Ação: Participação no Comitê Temático de Governança de TI	CSJT	29/12/2017	OE5, OC9
1008	Integração entre os Processos de Trabalho de TIC	DTIC	29/12/2017	OE2
1009	Ação: Propor Ações para Melhoria do iGovTI	CSJT	a definir	OE2
1010	Ação: Revisar Proposição de Reestruturação de Postos de Trabalho da TIC (Res. CNJ nº 211/2015)	DTIC	a definir	OE12
1011	Ação: Propor à Administração a Adequação do Processo Gestão Orçamentária aos Requisitos do CNJ/CSJT Relacionados às Contratações de TIC	CSJT	a definir	OE2, OE13
1012	Avaliar a Satisfação dos Usuários de TIC do TRT-3 e Propor Melhorias	CSJT	a definir	OE1
1013	Gerenciar os Riscos de Serviços Críticos de TIC	CSJT	a definir	OE2, OE4, OC8
1014	Elaborar e Implantar o Processo de Melhoria Contínua dos Processos de Trabalho de TIC	CSJT	a definir	OE2, OC8
1015	Elaborar e Implantar o Processo de Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)	CSJT	a definir	OE2, OC8
1016	Elaborar e Implantar o Processo de Planejamento Tático de TIC (PDTIC)	CSJT	a definir	OE2, OC8
1017	Aprimoramento do Sistema de Governança de TI	CSJT	a definir	OE2, OC8
1018	Elaborar e Implantar o Processo de Gestão de Capacitação dos Servidores de TIC	CSJT	a definir	OE2, OE11
Fila	Licitações e Contratos de TIC
1501	Ação: Contribuir com o Projeto Corporativo de Otimização do Processo de Aquisições	DTIC	a definir	OE2, OE6, OC6
1502	Implantar o Processo de Planejamento, Gestão e Fiscalização de Contratos de TIC	DTIC	a definir	OE6
1503	Elaborar e Implantar o Processo de Gerenciamento de Fornecedor [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC6
1504	Contratação de Serviços Especializados de Pesquisa de Preços e Atas de Registros de Preços	DTIC	a definir	OE3
Fila	Projetos e Serviços de TIC
2001	[PMGSTI] Programa de Melhoria do Nível de Maturidade em Gestão de Serviços de TIC	DTIC	30/12/2020	OE2, OE3, OC8
2004	Ação: Divulgar o Conhecimento de Operação na Ferramenta de Gerenciamento de Serviços e Promover a Capacitação Contínua dos Servidores de TI [PMGSTI]	DTIC	31/12/2016	OE2, OE3, OC8
2006	Elaborar e Implantar o Processo de Gerenciamento de Conhecimento [PMGSTI]	DTIC	01/10/2016	OE2, OE3, OC8
2005	Elaborar base de Conhecimento em Administração da Ferramenta de GSTI [PMGSTI]	DTIC	31/12/2016	OE2, OE3, OC8
2009	Implantar o Processo de Gerenciamento do Nível de Serviço [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
2008	Ação: Publicar Políticas de Gestão de Serviços de TIC [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
2007	Implantar o Processo de Gerenciamento de Mudanças [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
2011	Ação: Participação no grupo de trabalho do CSJT para aquisição de Solução para Gestão de Portfólios e Projetos	DTIC	11/01/2017	OE2, OE5
2013	Melhoria do Nível de Maturidade em Gestão de Projetos e Demandas de TIC	DTIC	a definir	OE2, OC8
2012	Estabelecer Acordos de Nível de Serviço	DTIC	a definir	OE3, OC8
2014	Implantar Solução para Gestão de Portfólios e Projetos	DTIC	a definir	OE2, OC8
2015	Ação: Ampliação do número de licenças da ferramenta de Gestão de Serviços (Assyst - compartilhada)	DTIC	a definir	OE2
Fila	Infraestrutura de TIC
3006	Estabelecer Infraestrutura do Ambiente Web do TRT3	SEIT	19/12/2016	OE1, OE9, OE10
3007	Implantação de Acesso sem Fio (Wireless) nos Plenários, Biblioteca e Escola Judicial	SEJ	27/01/2017	OE9, OE10
3008	Implementação de Política de Qualidade de Serviço (QoS)	SEIT	19/12/2016	OE9, OE10
3009	Otimizar o Gerenciamento de Estações de Rede (AD)	SEIT	23/10/2017	OE10
3010	Plano de Recuperação de Desastre da Infraestrutura de TI (Disaster/Recovery)	SEIT	24/03/2017	OE9
3014	Ação: Participação no Comitê Técnico Temático de Infraestrutura - CTInfra	CSJT	30/06/2017	OE5, OC9
3020	Implementar Melhorias no Ambiente de Backup de Dados - TSM	SEIT	16/11/2016	OE9, OE10
3023	Ação: Aquisição e Implantação de Roteadores para Interconexão dos Links de Internet	SEIT	19/12/2016	OE9, OE10
3026	Ação: Aquisição de Certificados Digitais ICP-Brasil para Atualização dos Servidores Web do PJE	SEIT	30/09/2016	OE9, OE10
3027	Otimizar os Recursos dos Datacenters da GV e MT (Emergencial)	DTIC	26/08/2016	OE1, OE9, OC8
3028	Aquisição de Servidores de Rede para as Varas de Trabalho do Interior	SEIT	23/10/2017	OE9, OC13
3030	Ação: Extensão de Garantia do Servidor de Firewall	SEIT	19/12/2016	OE9, OE10, OC13
3031	Ação: Extensão de Garantia dos Servidores BLADE	SEIT	19/12/2016	OE9, OE10, OC13
3011	Implantar o Processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
3018	Implantar o Processo de Gerenciamento de Liberação e Implantação [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
3012	Elaborar e Implantar o Processo de Gerenciamento de Capacidade [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
3013	Elaborar e Implantar o Processo de Gerenciamento de Disponibilidade [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
3015	Ação: Participação no Grupo de Trabalho para Definição do Padrão de Datacenters - gtDatacenter	CSJT	a definir	OE5, OC9
3016	Ação: Participação no Grupo de Trabalho para Dimensionamento e Modelo de Licenciamento Oracle - gtOracle	CSJT	a definir	OE5, OC9
3017	Transferência do Datacenter da GV	SEIT	a definir	OE9, OC13
3019	Implantação da Redundância dos Links de Comunicação no Interior	CTIC	a definir	OE9, OC13
3021	Aquisição e Implantação de Solução de Balanceamento e Entrega de Aplicações Web	SEIT	a definir	OE9, OC13
3022	Expansão da Área de Armazenamento de Storages do PJE	SEIT	a definir	OE9, OC13
3024	Contratação de Serviços de Suporte Técnico ao Ambiente ZOPE/PLONE	SEIT	a definir	OE9, OC13
3025	Aquisição e Implantação de um Sistema de Monitoramento de Rede e Serviços de Infraestrutura	SEIT	a definir	OE9, OC13
3029	Ação: Renovação de Subscrição de Licenças de Uso do Software VMWare vSphere Enterprise Plus	SEIT	a definir	OE9, OC13
3032	Ação: Contratação de Serviços de Suporte Técnico e Atualização de Licenças dos Softwares dos Produtos Oracle	SEIT	a definir	OE9, OC13
3033	Ação: Atualização das licenças do gabinete virtual (CITRIX)	SEIT	a definir	OE9, OC13
Fila	Segurança da Informação
4002	Gestão de Identidade e Acesso	SINC	31/12/2017	OE1, OE4
4003	Estação de Trabalho Segura	SINC	31/12/2017	OE4
Fila	Suporte e Atendimento
5004	Implantação de Base de Conhecimento da TIC	SESA	31/12/2016	OE1
5005	Ação: Adequação da IN TRT3/GP nº 3/2015 aos critérios estabelecidos no Ato nº 43/2013 do CSJT	SESA	30/09/2016	OE10
5007	Implantar o Processo de Gerenciamento de Problemas [PMGSTI]	DTIC	a definir	OE2, OE3, OC8
5008	[PAAAM] Programa de Aquisição e Atualização de Ativos de Microinformática - ano 2017	SESA	a definir	0E10, OC13
5009	Aquisição do Software MS-Office	DOF	a definir	OE10
5010	Ação: Aquisição de Monitor de 29 Polegadas para Servidores com Condição de Baixa Visão	DTIC	a definir
Fila	Sis Administrativo - Aprimoramento Institucional
6004	Implantação do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas	SEJ	31/10/2016
6005	Melhorias do Sistema de Gestão de Formação de Magistrados	SEJ	01/12/2016	OC10
Fila	Sis Administrativo - Ativos Organizacionais
7002	Sistema de Gerenciamento e Manutenção Predial	NGP	31/12/2017	OC13
7004	Estudo de Viabilidade para Implantação do Proad - Processo Administrativo Eletrônico - Nacional	DADM	a definir	OC9
7006	SCMP - Sistema de Controle de Material e Patrimônio	DADM	a definir	OC6
7003	Controle de Acesso - Portaria	SEG	a definir
7005	Controle de Licitação e Contratos	SELC	a definir	OC6
Fila	Sis Administrativo - Pagamento de Pessoal
8001	Atendimento de demandas em fluxo contínuo	SPP	31/12/2020
Fila	Sis Administrativo - Magistrados
9002	Apuração de GECJ - Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição	SEGP	30/10/2016
9003	Sub-regionalização de Unidades Judiciárias	SEGP	a definir	OC12
9004	Sistema de registro de informações acerca do exercício de atividade docente pelos magistrados	SEGP	a definir
9005	Inserção no Sistema de Informação de duplo domicílio de magistrado	SEGP	a definir
Fila	Sis Administrativo - Servidores
10004	Alteração do Sistema Administrativo - Substituição (Emergencial)	DG	09/09/2016	OC13
10010	Gestão de Desempenho do TRT3	SGD	a definir	OC11
10016	Sistema Integrado da Área de Saúde - SIS - Módulo Prontuário Eletrônico	SES	a definir	OC12
10005	Plano de Saúde – SPS – Módulo TRTer Saúde	SES	a definir	OC12
10006	Controle de Servidores em Teletrabalho	SEP	a definir	OC13
10007	Geração de Gráficos sobre Indicadores de Saúde	SSO	a definir	OC12
10008	Controle de Serviços Extraordinários	SEAJ	a definir
10009	Controle do Auxílio Jurisdicional Prestado às Unidades	SEAJ	a definir	OC2
10011	Sistema Integrado da Área de Saúde - SIS – Módulo Gerencial	SES	a definir	OC12
10012	Sistema Integrado da Área de Saúde - SIS – Módulo Odontológico	SES	a definir	OC12
10013	Sistema Integrado da Área de Saúde - SIS – Módulo Psicologia	SES	a definir	OC12
10014	Sistema Integrado da Área de Saúde - SIS – Módulo Saúde Ocupacional	SES	a definir	OC12
10015	Gestão por Competências (módulo do SGRH)	SEDP	a definir	OC11
Fila	Sis Administrativo - SIGEP
11001	Implantação do Sistema Nacional de Gestão de Pessoas - SIGEP	Presidência	29/12/2017	OE5
Fila	Sis Administrativo - Orçamentário
12001	Apoiar o desenvolvimento do sistema nacional de Orçamento - SIGEO	DGP/CSJT	31/12/2016	OE5, OE13
12003	Sistema de Diárias de Viagem	DG	31/07/2016	OE5, OC9
Fila	Sis Apoio - Arquitetura de Sistemas e Integração
13002	Ação: Participação no grupo de trabalho de integração do GAE - gtIntegraJT	DTIC	14/10/2016	OE5, OE7, OC9
13004	Assinador Desktop	SESIS	30/09/2016	OE9, OE10
13005	Estabelecer Arquitetura de Referência de Desenvolvimento de Software (2.0)	SESIS	a definir	OE7
13006	Ação: Contratação de Serviço de Suporte Técnico e Manutenção do Software ZIM	SESIS	a definir
Fila	Sis Apoio - Inteligência de Negócio
14001	Ação: Estruturação da Equipe de BI	CSJT	a definir	OE12
14002	Arquitetura de Referência para BI (com aquisição de solução de BI)	CSJT	a definir	OE7
14003	Consolidação de Informações para Transparência das Ações de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas (Plugin do Redmine)	SESIS	a definir	OE1, OE3
Fila	Sis Apoio - Portais
15001	[PINST] Programa Portal Institucional do TRT3	SECOM	30/12/2020	OC7
15004	Site para o Escritório de Processos de Trabalho [PINST]	SEGE	31/08/2016	OC7
15005	Reformulação do Site da Escola Judicial [PINST]	SEJ	a definir	OC7
15006	Lista de Contatos Institucional [PINST]	SECOM	a definir	OC7
15007	Portal Interativo - Migração Portal Internet para Sistema de Gestão de Conteúdo [PINST]	SECOM	a definir	OE1, OC7
Fila	Sis Apoio - Qualidade e Testes
16002	Ação: Ampliar o uso do PDS 2.0	SESIS	20/12/2016	OE7, OE9
16003	Padronizar e Automatizar Ambientes de Desenvolvimento de Software	SESIS	31/08/2016	OE7, OE9
16004	Ferramenta de Gestão de Ciclo de Vida de Desenvolvimento (Redmine: Atualização de Versão e Plugins)	SESIS	a definir	OE10
16005	Integração de Ferramentas de Apoio ao Processo de Gestão de Demandas para Otimizar o Acompanhamento	DTIC	a definir	OE1, OE2, OE3, OE8
16006	Evolução do PDS para a versão 2.1	SESIS	a definir	OE7
Fila	Sis Judiciário - 1º Grau
17007	Adequação do SIAP1 para Seção de Arquivo Geral e Varas do Trabalho	SEDOC	31/08/2016	OC2
17008	Controle do Plantão Judiciário	SEAJ	a definir
17009	Plano de descontinuidade das tecnologias dos sistemas legados de 1º grau	SESIS	a definir	OE8
Fila	Sis Judiciário - 2º Grau
18002	Central de Conciliação do 2º Grau - Melhorias nos Sistemas de 2ª Instância para Processos Físicos	CCG2	19/12/2016	OC4
18005	PRECAT-Pje - Módulo de Precatórios para Processos do Pje	NPR	a definir	OC9
18006	Readequação do Sistema de Jurisprudência	SEDOC	a definir
18008	Certidão Eletrônica de Atuação de Advogado	DJ	a definir	OC2
18003	Plano de descontinuidade das tecnologias dos sistemas legados de 2º grau	SESIS	a definir	OE8
18007	Aplicativo Juris Mobile - Acesso ao Ementário de Jurisprudência	SEDOC	a definir
Fila	Sis Judiciário - Sustentação do PJE
19001	Adaptar e implantar solução à importação de Processos Físicos de 1º grau para o PJe via CLE (TRT10)	SESIS	03/04/2017	OE8
19002	Procedimentos para Testes de Carga no Pje	SEIT	a definir
Fila	Sis Judiciário - Tratamento da Informação
20006	Gerador de Estatísticas de Processos Sobrestados por Repercussão Geral	DJ	20/10/2016	OC7, OC2
20009	Melhorias no Sistema de Julgamento Virtual - Corregedoria	SECVCR	a definir
[13] A data prevista para o término do projeto é preenchida somente nos itens que já se encontram em execução
[14] Alinhamento estratégico do projeto com os objetivos estratégicos descritos no PETIC 2016-2020 e/ou PEC 2015-2020, relacionados nas tabelas 9 e 10 deste documento.

 Tabela 12 - Portfólio de Projetos e Ações de TIC
Projetos/Ações de TIC Concluídos Até 15/09/2016
No período de janeiro a setembro/2016 (até 15/09/2016) foram concluídos 22 projetos/ações pela área de TIC. A tabela abaixo apresenta a relação desses projetos/ações concluídos:
Id Port-fólio	Nome da Fila/Projeto/Ação	Unidade / Demandante	Data de Conclusão	Alinhamento Estratégico[15]
Fila	Governança e Planejamento de TIC
1001	Ação: Contribuir com o Projeto "Ser Competente" no Mapeamento das Competências de TIC	DTIC	05/06/2016	OE11, OC11
Fila	Projetos e Serviços de TIC
2010	Aprimoramento de Escritório de Gestão de Projetos de TIC	DTIC	01/04/2016	OE2
Fila	Infraestrutura de TIC
3003	Implantar Ferramenta de Monitoramento do PJE	SEIT	08/03/2016	OE9
3005	Viabilizar Contratação de Solução de Interconexão entre os Edifícios da Capital	SEIT	04/04/2016	OE10
Fila	Suporte e Atendimento
5006	Desenvolver e Implantar uma Central de Serviços de TIC	DTIC	05/07/2016	OE3
Fila	Sis Administrativo - Aprimoramento Institucional
6002	e-Ouvidoria	SEOUV	26/02/2016	OC1
Fila	Sis Administrativo - Ativos Organizacionais
7001	Controle Patrimonial e Inventário	SCONT	06/06/2016	OC6
Fila	Sis Administrativo - Magistrados
9001	Concurso de Juizes	SGPCJ	08/02/2016
9005	GECJ - Auditoria CCAUD/CSJT RDI 64/2016	SEGP	15/07/2016
Fila	Sis Administrativo - Servidores
10001	Desenvolver e implantar o Sistema para Controle de Estagiários	SEDP	31/01/2016
10002	Reestruturação e Recadastramento de Endereços, Contatos e Raça de Magistrados e Servidores	SEP	10/03/2016
Fila	Sis Apoio - Arquitetura de Sistemas e Integração
13001	Implementação do Serviço de Cache de Protocoladoras e Lista de Revogação	SESIS	31/05/2016	OE10
13003	Biblioteca de Integração com o LibreOffice para uso nos Sistemas de 2º Grau	SESIS	29/07/2016	OE10
Fila	Sis Apoio - Portais
15003	Migração do Conteúdo do Programa Servidor em Pauta para o Portal da Intranet do TRT3 [PINST]	SPSEP	22/07/2016	OC7
Fila	Sis Apoio - Qualidade e Testes
16001	Processo de Desenvolvimento de Software - PDS	SESIS	29/02/2016	OE7
Fila	Sis Judiciário - 1º Grau
17002	Adequação do Sistema Cálculos Judiciais IPCA-E	SECJ	22/06/2016
17004	Sistema para a Central de Conciliação do 1° Grau	CECP	28/01/2016	OC2, OC3, OC4, OC7
17005	Sistema para Central de Pesquisa Patrimonial	CEPP	01/03/2016	OC2, OC3, OC7
Fila	Sis Judiciário - Tratamento da Informação
20002	Certidão Eletrônica de Objeto e Pé	DJ	23/06/2016	OC2
20004	e-Gestão – Migrar o Processamento do PRIMEIRO Grau Físico do ZIM para Pentaho/SQL	SESIS	26/07/2016	OE7
20005	SICOND - Sistema de Consulta a Dados Operacionais	GCR	01/07/2016	OE5
20008	Selo Justiça em Números - 2016 - Planilha Movimentação Processual Analítica (Emergencial)	SEGE	05/09/2016	OC8
[15] Alinhamento estratégico do projeto com os objetivos estratégicos descritos no PETIC 2016-2020 e/ou PEC 2015-2020, relacionados nas tabelas 9 e 10 deste documento.

Tabela 13 – Projetos e Ações de TIC Concluídos até 15/09/2016
## Planos Complementares de TIC
Esta seção apresenta os planos complementares de TIC, que incluem o planejamento orçamentário para novas contratações e custeio de contratos continuados de TIC, planejamento das capacitações dos servidores de TIC, e planejamento dos riscos vinculados à execução deste PDTIC.
### Plano Orçamentário de TIC
A Resolução CNJ Nº 182, de 17 de outubro de 2013, estabelece as diretrizes para as contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ. Em seu capítulo III, Art. 7º, dispõe sobre o plano de contratações de STIC com a seguinte redação:
"Art. 7º O Plano de Contratações de STIC do órgão deverá ser elaborado no exercício anterior ao ano de sua execução, pela Área de Tecnologia da Informação e Comunicação, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do órgão e de TIC.
§ 1º O Plano de Contratações de STIC deverá ser submetido até o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano à autoridade competente do órgão que deliberará sobre as ações e os investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação a serem realizados.
§ 2º O Plano de Contratações de STIC deverá ser revisado periodicamente e compreender as novas contratações pretendidas."
Assim, o Plano de Contratações de STIC deverá ser elaborado pela Área de TIC no exercício anterior ao ano de sua execução, em harmonia com o seu PDTIC, de modo a incluir todas as contratações necessárias ao alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do Órgão.
Além disso, a área de TIC tem até o dia 30 de novembro de cada ano para submeter esse Plano para a autoridade competente, que deliberará sobre as ações e os investimentos em TIC a serem realizados na vigência do próximo exercício. Fica também estabelecido que, periodicamente, o plano seja revisto para compreender as novas contratações pretendidas.
Essa revisão também é necessária em função de eventuais mudanças de cenários provocadas por fatores externos, como por exemplo, restrições impostas pela LDO e LOA, instrumentos que determinam, respectivamente, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e que poderão forçar o Órgão a replanejar suas contratações.
Importante destacar que o objetivo deste PDTIC é fornecer informações para a composição, em momento oportuno, do Plano Anual de Contratações de STIC e não representá-lo em sua totalidade.
Necessidades de Contratações de STIC - 2016
Inicialmente, as contratações de STIC previstas para acontecerem durante o ano de 2016 foram adiadas para o exercício seguinte em função dos cortes orçamentários impostos na Lei Orçamentária Anual (LOA-2016). Contudo, com a publicação da MP Nº 74/2016 de 13/07/2016, foram liberados créditos extraordinários para a Justiça do Trabalho, permitindo assim, que parte dessas contratações fossem novamente replanejadas para o exercício de 2016.
Havendo necessidade de novas contratações ou mudanças no planejamento, os ajustes serão feitos diretamente no Plano de Contratações de STIC, disponível para consulta no sítio do CTIC.
A tabela abaixo apresenta o conjunto das necessidades de contratações de STIC alinhadas ao orçamento de 2016 e ajustadas após a publicação da MP Nº 74/2016:
Id	Necessidades de Contratações de STIC - 2016	Unidade Demandante	Investimento	Custeio	Id Portfólio[16]
1	Certificados Digitais ICP-Brasil - Servidores Web do PJE	SGP	6.000		3026
2	Monitor de 29 Polegadas para atendimento à servidores com condição de baixa visão (Duas Unidades)	SESA	3.295		5010
3	Prestação de serviços de suporte e atualização de licenças do software de backup TSM	SEIT		225.632	3020
4	Prestação de serviços de suporte e manutenção dos servidores BLADE (2016)	SEIT		86.083	3031
5	Prestação de serviços de suporte técnico ao cluster de firewall para conexão à rede corporativa da justiça do trabalho	SEIT		274.212	3030
6	Roteadores para interconexão, via hardwares, dos links de Internet	SEIT	142.000		3023
7	Servidores de rede para as Varas do Trabalho do Interior	SEIT	375.000		3028
8	Servidores de rede para atendimento ao ambiente do TSM	SEIT	100.000		3020
9	Prestação de serviços de suporte e atualização de licenças dos softwares dos produtos Oracle			373.389	3032
10	Licenças de uso e subscrições do software Vmware vSphere Enterprise Plus	SEIT	206.939		3029
11	Licenças do MS-Office 2016 versão Home Business	DOF	672.000		5009
12	Licença de acesso de clientes (CALS) Windows Server com Software Assurance	SEIT	504.450		3009
13	Licenças adicionais da ferramenta de Gestão de Serviços (Assyst - compartilhada )	DTIC	162.819		2015
14	Sistema de monitoramento de rede e serviços de infraestrutura	SEIT	1.275.970		3025
15	Atualização das licenças do gabinete virtual (CITRIX)	SEIT	209.100		3033
	TOTAL GERAL		3.657.573	959.316
[16] Consultar código equivalente na tabela 13 (Portfólio de Projetos de TIC).

Tabela 14 - Necessidades de Contratações de STIC - 2016 (valores em Reais)
Necessidades de Contratações de STIC - 2017
Como vimos anteriormente, em função da MP Nº 74/2016, alguns itens inicialmente planejados na Proposta Orçamentária Prévia de 2017, ainda em fase de tramitação, foram remanejados para o orçamento de 2016. A tabela abaixo apresenta as necessidades de contratações de STIC de 2017 já ajustadas após a publicação da MP Nº 74/2016.
Id	Necessidades de Contratações de STIC - 2017	Unidade Demandante	Investimento	Custeio	Id Portfólio[17]
1	Expansão da área de armazenamento de Storages que atendem o PJE	SEIT	332.356		3022
2	Impressoras a laser	SESA	565.000		5008
3	Impressoras matriciais	SESA	171.600		5008
4	Impressoras multifuncionais	SESA	1.002.627		5008
5	Links redundantes para serviços de rede de dados e voz de longa distância (Redes Wan)	SEIT	2.147.917		3019
6	Microcomputadores - desktop	SESA	6.226.289		5008
7	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção dos softwares ZIM	SESIS		219.756	13006
8	Prestação de serviços de suporte técnico ao ambiente ZOPE/PLONE	SEIT		48.600	3024
9	Prestação de serviços especializados de pesquisa de preços e atas de registros de preços	DTIC		15.000	1504
10	Scanners de mesa	SESA	580.000		5008
11	Solução de balanceamento e entrega de aplicações WEB	SEIT	326.431		3021
12	Solução integrada de gerenciamento de portfólios, programas e projetos	DTIC	525.000		2014
13	Solução de Business Intelligence (BI)	SESIS	600.000		14002
14	Ultrabooks Corporativos	SESA	2.156.000		5008
	TOTAL GERAL		14.633.220	283.356
[17] Consultar código equivalente na tabela 13 (Portfólio de Projetos de TIC).

Tabela 15 - Necessidades de Contratações de STIC - 2017 (valores em Reais)
Custeio dos Contratos Continuados de STIC 2016/2017
Os valores expressos na tabela abaixo, atualizados até o mês de setembro/2016, representam as projeções de custeio dos contratos de serviços continuados de TIC para os exercícios de 2016 e 2017. Importante destacar que durante a elaboração deste documento, o ciclo de gestão orçamentária ainda se encontrava na fase de Proposta Orçamentária Prévia, estando, portanto, sujeito a eventuais mudanças até a aprovação da LOA-2017.
Id	Descrição do Serviço / Fornecedor	Contra-to Atual	Previsto 2016[18]	Previsto 2017[19]	Objetivo Estratégico[20]
1	Acesso ao Backbone Internet. / TELBRAX LTDA	14SR035	70.902,00	87.730,00	OE10
2	Acesso ao backbone Internet. / ALGAR MULTMÍDIA	14SR037	56.345,88	63.108,00	OE10
3	Expansão da rede de armazenamento SAN. / CIMCORP	14SR031	6.398,64	3.232,00	OE10
4	Fornecimento de subscrições e serviços de suporte técnico, atualização e suporte técnico especializado para servidores de aplicação Java. / TECNISYS INFORMÁTICA[21]	15SR037	440.696,00	662.996,00	OE10
5	Prestação de serviços de locação de pares de fibras ópticas lançadas e seua acessórios. / TELBRAX LTDA	15SR030	721.075,18	808.338,00	OE10
6	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de célula estanque do tipo Sala-Cofre/Sala-Segura. / ACECO TI S/A[22]	12SR021	430.879,82	483.465,00	OE10
7	Prestação de serviços de suporte ao banco de dados Postgresql. / TECNISYS INFORMÁTICA[23]	16SR015	151.656,50	187.346,00	OE10
8	Prestação de serviços de rede de dados e voz de longa distância (Redes Wan). / TELEMAR NORTE LESTES S/A[24]	12SR023	2.288.479,84	2.233.833,00	OE10
9	Prestação de serviços de suporte e atualização de licenças dos softwares dos produtos Oracle. / ORACLE DO BRASIL SISTEMAS[25]	12SR034		430.742,00	OE10
10	Prestação de serviços de suporte técnico e Atualização da Plataforma ZIM. / ZIM TECHNOLOGIES	14SR014	38.930,67	0,00	OE10
11	Prestação de serviços de suporte técnico e atualização de licenças de filtro de conteúdo Web. / FAST SECURITY LTDA	14FR026	70.098,78	79.296,00	OE10
12	Prestação de serviços de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Módulo Risk Manager, por 12 meses. / MODULO SECURITY SOLUTIONS[26]	15SR029	35.000,00	40.167,00	OE4
13	Prestação de serviços especializados de suporte técnico ao sistema operacional Linux deste Regional. / NTC LTDA[27]	15SR036	70.578,00	109.710,00	OE10
14	Solução corporativa de conectividade sem fio - ligações de celular + internet - 3G. / CLARO SA	11SR006	39.436,74	0,00	OE10
15	Solução de monitoramento de aplicações - Sistema Pje-JT. / VECTRA CONSULTORIA[28]	15SR027	376.183,00	381.911,00	OE4
16	Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem. / INTEGRO CONSULTORES	15SR005	544.239,35	620.928,00	OE10
17	Suporte e Atualização Tecnológica para ferramenta de Gestão de Serviços de TI. / MCR SISTEMAS[29]	14SR009	52.252,12	56.328,00	OE3
	TOTAL GERAL		5.393.152,52	6.139.420,00
[18] Orçamento de 2016 aprovado para o TRT3
[19] Fonte: Sistema SIGEO - Proposta Orçamentária Prévia - POP de 2017
[20] Consultar código equivalente: prefixo OC na tabela 10; prefixo OE na tabela 11.
[21] Contrato normalmente custeado com recursos do CSJT (95,32%) e do TRT3 (4,68%).
[22] Contrato normalmente custeado com recursos do CSJT.
[23] Contrato normalmente custeado com recursos do CSJT.
[24] Contrato normalmente custeado com recursos do CSJT (97,53%) e TRT3 (3,47%).
[25] Contrato atual (12SR034) não poderá ser renovado em 2016, necessitando de nova contratação.
[26] Contrato normalmente custeado com recursos do CSJT.
[27] Contrato normalmente custeado com recursos do CSJT.
[28] Contrato normalmente custeado com recursos do CSJT.
[29] O valor previsto para esta contratação deverá ser repactuado em 2017.

Tabela 16 - Contratos Continuados de STIC - 2016/2017 (valores em Reais)
Plano de Capacitação dos Servidores de TIC
A Resolução CNJ Nº 211, de 15 de dezembro de 2015, em sua seção III, estabelece os critérios para a gestão de pessoas nos Tribunais e dispõe sobre a necessidade de elaboração do Plano Anual de Capacitação dos servidores atuantes na área de TIC, conforme descrito em seu art. 15 (seção III) com a seguinte redação:
"Art. 15. Deverá ser elaborado e implantado Plano Anual de Capacitação para desenvolver as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação.
Parágrafo único. O Plano Anual de Capacitação deverá promover e suportar, de forma contínua, o alinhamento das competências gerenciais e técnicas dos servidores lotados na área de TIC às melhores práticas de governança, de gestão e de atualização tecnológica".
Neste contexto, foram elaborados os planos de capacitação correspondentes aos anos de 2016 e 2017, considerando as metas estabelecidas no plano estratégico de TIC do TRT3. Cabe ressaltar que, em função das restrições orçamentárias impostas neste exercício, várias necessidades de capacitações técnicas e gerenciais foram transferidas para o ano de 2017.
A tabela abaixo apresenta a consolidação das necessidades de capacitações para o ano de 2016, aprovada pela Diretoria de TIC. Cada item relacionado nesta tabela ou está associado a um projeto/ação do portfólio de TIC ou corresponde à sustentação do ambiente (operacional/desenvolvimento de sistemas).

Id	Necessidades de Capacitações para 2016	Unidade Demandante	Custo da Capacitação[30]	Id Portfólio[31]
1	Alura – Pacote anual contendo várias trilhas: Java, Agilidade, Testes, Front End, Design e UX, Banco de Dados	SESIS	27.900	Sustentação
2	Implantação de Help Desk / Service Desk com Fundamentos em ITIL	SESA	18.000	2001, 5006
3	XI Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos	DTIC	10.500	2010
4	Segurança em Redes	SESA	9.240	3009, 4003
5	Requisitos Ágeis	SESIS	4.500	16006
6	Oracle Linux 7: System Administration	SEIT	4.105	Sustentação
7	Management 3.0	SESIS	3.960	16006
8	Gestão de Riscos de TI	DTIC	2.240	1003, 1013, 1017
9	MALC – Managing Across the Lifecycle (Gerenciando através do ciclo de vida)	DTIC	2.200	2001
10	Como ter sucesso na gestão e fiscalização de contratos	DTIC	1.920	1502
11	Planejamento e gestão de contratação de solução de TIC à luz da resolução CNJ 182	DTIC	1.920	1502
12	Kanban – Oficial LKU	SESIS	1.700	16006
13	RAID & LVM	SEIT	1.176	Sustentação
14	Linux Essentials-Prepatório LPIC 102	SEIT	1.152	Sustentação
15	Programação Shell Script	SEIT	882	Sustentação
16	Linux Network Administrator	SEIT	882	Sustentação
17	Análise de Desempenho em Linux	SEIT	848	Sustentação
18	Linux Essentials-Prepatório LPIC 101	SEIT	792	Sustentação
19	Administração em CentOS Linux	SEIT	768	Sustentação
20	Redes Cisco - Certificação CCENT	SESA	765	3023
21	CentOS Linux System Administrator I	SEIT	384	Sustentação
22	VMware - Virtualization from Scratch	SEIT	382	Sustentação
23	Novo CCNA R&S (200-120)	SESA	220	4003
24	22º Congresso de Informática e Inovação da gestão pública	DTIC	0	1017
25	Introdução à Gestão de Projetos	DTIC	0	2010
26	Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação	SEIT	0	1502
27	11º Congresso de Inovação no Poder Judiciário – CONIP Judiciário 2016	DTIC	0	1017
28	Metodologia para a Gestão Integrada de Estratégia, Projetos e Processos	DTIC	0	1017
29	Segurança da Informação	SEIT	0	4001, 4002, 4003
30	Seleção de Fornecedores de Tecnologia da Informação - SFTI	SESA	0	1502, 1503
31	Gestão Estratégica de TI - ITIL	SESA	0	1017
32	GCTI - Gestão de contratos de TI	DTIC	0	1502
33	Fundamentos de Governança de TI	SESA	0	1017
34	Gestão Estratégica com Uso do BSC	DTIC	0	1005, 1015, 1017
	Total Geral		96.436
[30] Somente o custo do treinamento, não inclui custos com diárias e passagens.
[31] Projeto/ação que requer o treinamento - veja a equivalência na tabela 13; Sustentação - implica que o treinamento está associado à manutenção do ambiente operacional ou ao ambiente de desenvolvimento de sistemas do TRT3.

Tabela 17 - Necessidades de Capacitações de TIC - 2016 (valores em Reais)
A tabela a seguir apresenta o planejamento das capacitações para 2017. Destaca-se que a proposta orçamentária do exercício de 2017 foi majorada em função dos diversos treinamentos transferidos de 2016 para 2017, e que a aprovação desse plano está vinculada à aprovação da LOA-2017.
Id	Necessidades de Capacitações para 2017	Unidade Demandante	Custo da Capacitação[32]	Id Portfólio[33]
1	Oracle Linux 7: Advanced Administration	SEIT	90.310	Sustentação
2	Certified Scrum Master	SESIS	86.100	16002, 16006
3	Kanban – Oficial LKU	SESIS	69.700	16002, 16006
4	Requisitos Ágeis	SESIS	60.000	16002, 16006
5	TOGAF ® 9 Certified – Arquitetura Corporativa	DTIC	26.360	2001,1017
6	Suporte ao Windows 8.1	SESA	24.276	Sustentação
7	Monitoramento de ativos de infra (Zabbix)	SEIT	18.000	Sustentação
8	JB348 RedHat Jboss Application Administration II	SEIT	16.800	Sustentação
9	Alura – Pacote anual contendo várias trilhas: Java, Agilidade, Testes, Front End, Design e UX, Banco de Dados	SESIS	14.400	Sustentação
10	Curso completo de contratos administrativos enfoque para gestão, fiscalização, alteração, penalidade e redação	DTIC	13.920	Sustentação
11	VNX Unified Storage Management	SEIT	12.444	Sustentação
12	Oracle Linux 7: System Administration	SEIT	12.315	Sustentação
13	Certificação Digital I	SESA	12.240	Sustentação
14	VMware vSphere: What's New [V5.5 to V6]	SEIT	12.000	Sustentação
15	Contratações de bens e serviços de TI	DTIC	10.728	Sustentação
16	Prince2 Agile	DTIC	9.800	16006
17	Postgres – Módulo DBA	SEIT	7.830	Sustentação
18	Alterações e aditivos aos contratos administrativos	DTIC	6.700	Sustentação
19	COBIT 5 Implantação	DTIC	5.280	1017
20	Congresso de Gerenciamento de Projetos PMI MG	DTIC	4.200	1017
21	COBIT 5 Foundation + exame	DTIC	3.980	1017
22	Questões polêmicas e relevantes sobre licitações e contratos. Entendimentos do TCU e dos Tribunais Superiores	DTIC	3.350	Sustentação
23	Planilha Eletrônica - Recursos Avançados	SESA	3.042	Sustentação
24	Windows 10 PRO	SESA	2.800	Sustentação
25	SQL Server 2012	SEIT	2.500	Sustentação
26	Gestão de Riscos de TI	DTIC	2.240	1003, 1013, 1017
27	Hardware - Montagem e Manutenção de Computadores	SESA	1.500	Sustentação
28	Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação	DTIC	920	1017
29	ITIL OSA	SESA	480	2001
30	12º Congresso de Inovação no Poder Judiciário – CONIP Judiciário 2017	DTIC	0	1017
31	Gestão Estratégica de TI - ITIL	SESA	0	2001
32	Seleção de Fornecedores de Tecnologia da Informação - SFTI	SESA	0	Sustentação
33	Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação	SESAS	0	Sustentação
	Total Geral		R$ 534.215
[32] Somente o custo do treinamento, não inclui custos com diárias e passagens.
[33] Projeto/ação que requer o treinamento - veja a equivalência na tabela 13; Sustentação - implica que o treinamento está associado à manutenção do ambiente operacional ou de desenvolvimento de sistemas do TRT3.

Tabela 18 - Necessidades de Capacitações de TIC - 2017 (valores em Reais)
### Plano de Gestão de Riscos do PDTIC
O Plano de Gestão de Riscos do PDTIC tem como objetivo identificar os principais riscos que podem resultar na inexecução total ou parcial das ações previstas, impactando assim no alcance das metas e estratégia de TIC.
Riscos podem ser definidos como eventos ou condições incertas que, se ocorrerem, provocarão efeitos positivos ou negativos sobre pelo menos uma ação do PDTIC. Neste plano foram analisados apenas os riscos que provocam efeitos negativos.
Para cada risco identificado, foi analisada a sua probabilidade e o impacto de sua ocorrência, resultando em uma escala com 5 níveis de classificação de risco: muito baixo, baixo, médio, alto e grave. Desta forma, um risco classificado como “Muito Baixo”, significa que sua probabilidade de ocorrência é “Improvável” e o impacto é “Baixo”.

O quadro abaixo apresenta as escalas de classificação do risco em função de sua probabilidade e impacto de ocorrência:
PROBABILIDADE	Muito Provável	Médio	Alto	Grave
	Provável	Baixo	Médio	Alto
	Improvável	Muito Baixo	Baixo	Médio
		Baixo	Moderado	Alto
		IMPACTO

Tabela 19 - Classificação do Risco
A melhor forma de minimizar ou evitar os efeitos dos riscos é os identificando previamente e propondo ações de mitigação. Como mostra a tabela abaixo, os riscos associados ao PDTIC foram identificados, as probabilidades e impactos analisados e ações de respostas foram propostas:
Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Resposta ao Risco
Contingenciamento de recurso orçamentário próprio	Muito Provável	Alto	Grave	Replanejar as ações com o CTIC, retirando as de menor prioridade. Antecipar aquisições previstas para 2017, caso eventualmente haja disponibilidade orçamentária em 2016.
Contingenciamento de recurso orçamentário descentralizado pelo CSJT	Provável	Alto	Grave	Verificar a disponibilidade de recurso orçamentário próprio e/ou replanejar as ações com o CTIC.
Indefinição do prazo de liberação dos recursos orçamentários descentralizados pelo CSJT	Muito provável	Moderado	Alto	Replanejar as ações com o CTIC.
Inadequação das soluções de TIC em função da ausência ou falhas no mapeamento dos processos críticos de negócio	Muito Provável	Moderado	Alto	Conscientizar as áreas respectivas para que efetuem o mapeamento prévio dos processos de negócio
Inadequação das soluções em função de requisitos não definidos e/ou incompletos	Provável	Alto	Alto	Negociar alocação dos servidores nos projetos, visando maior participação; / Capacitar servidores das áreas de negócio e de TI em treinamentos de Definição e Gestão de Requisitos.
Atendimento insatisfatório de demandas de TIC em função da insuficiência de recursos humanos	Provável	Alto	Alto	Revisar a alocação dos servidores e replanejar as ações com o CTIC; / Avaliar as ações que podem ser executadas por meio de contratações; / Manter o quadro de servidores de TIC de acordo com o estabelecido pela Resolução 211/2015 do CNJ
Continuidade do uso dos sistemas legados em função da não aderência dos sistemas nacionais aos processos de negócio.	Muito Provável	Alto	Grave	Participação efetiva dos comitês gestores regionais nas definições de soluções nacionais.

Tabela 20 - Matriz de Riscos
## Fatores Críticos de Sucesso do PDTIC
Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são pontos-chave que, quando bem executados, definem e garantem o sucesso de um empreendimento. Em contrapartida, quando estes mesmos fatores são negligenciados ou ignorados contribuem e muito para o seu fracasso.
Foram identificados os seguintes Fatores Críticos de Sucesso:
- Existência de grau de patrocínio da alta administração do TRT3, bem como o Comitê de TIC, na elaboração, aprovação e institucionalização do PDTIC.
- Comprometimento do Comitê Gestor de TIC na gestão do PDTIC, aprovando e acompanhando a execução do planejamento: plano de projetos e ações, plano orçamentário, plano de gestão de pessoas e plano de gestão de riscos de TIC.
- Execução dos projetos e ações segundo a ordem de prioridade definida pelo Comitê de TIC; a única exceção corresponde às demandas classificadas como emergenciais que deverão seguir um fluxo próprio.
- Disponibilidade de recursos humanos, materiais e financeiros compatíveis com as exigências para a execução dos projetos e ações de TIC.
- Comprometimento dos gestores executivos, representantes das diversas áreas administrativas e judiciárias do TRT3, com a gestão das filas de demandas.
- Comprometimento do Escritório de Projetos de TI (EPTI) com o monitoramento e acompanhamento da execução dos projetos e ações de TIC, bem como subsidiar a gestão e governança de TIC com informações sobre esses projetos e ações.
- Gestão de projetos realizada por um servidor de TIC capacitado para as atividades inerentes ao gerenciamento de projetos, o qual conduzirá os trabalhos e reportará sobre o seu progresso para o EPTI.
- Execução do processo de Gestão de Demandas na recepção e análise de novos pedidos de serviços, sistemas e infraestruturas de TIC;
- Execução do processo de Gestão do Portfólio de TIC na seleção, priorização e acompanhamento da execução dos projetos e ações presentes no portfólio de TIC
- Execução do Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) no caso do desenvolvimento e manutenção de sistemas.
- Publicação periódica do progresso do portfólio de TIC para o público interno e externo, dando transparência sobre a priorização e execução dos projetos e ações de TIC.
# anexos
## ANEXO I - Principais Sistemas/Aplicações de TIC
O quadro abaixo, extraído do catálogo de serviços de TIC, descreve os principais sistemas/aplicações de TIC adotados atualmente no TRT3.
Id	Sistema/Aplicação	Objetivo	Unidade Responsável[34]
1	Acesso à Informação e Transparência	Dar publicidade ao quadro de remuneração de servidores e magistrados em conformidade à Lei de Acesso à Informação.	SEP
2	Biblioteca Digital	Repositório institucional eletrônico para publicação e divulgação de toda a produção normativa e intelectual do tribunal.	SEDOC
3	Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT)	Controle da alimentação da base nacional de devedores trabalhistas do TST para Processos Físicos.	DJ
4	Certidão de ex-Servidores	Possibilitar a verificação da situação funcional e eventuais pendências de ex-servidores do TRT3.	SEP
5	Certidão de Objeto e Pé (CEOP)	Emissão de Certidão Eletrônica de Objeto e Pé. A “Certidão Eletrônica de Objeto e Pé” tem por finalidade relacionar os dados das partes cadastradas em processos que tramitam neste Tribunal, o objeto (assunto ou natureza jurídica), bem como os andamentos processuais registrados até a data de sua emissão	DJ
6	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas (CEAT)	Emissão e validação de certidões de ações trabalhistas para processos físicos e PJE-JT de toda jurisdição trabalhista mineira.	DJ
7	Concurso de Juízes	Possibilitar o suporte à realização anual do Concurso de Juiz Substituto do TRT3.	SEGP
8	Consulta a Jurisprudência	Possibilitar buscas ao ementário e inteiro teor de acórdãos para processos físicos e PJE-JT.	SEDOC
9	Consulta Processual Unificada (Processos Físicos)	Possibilitar consultas processuais unificadas via site do TRT da 3a Região para os processos físicos.	DJ
10	Consultas Folio	Possibilitar consultas a diversas bases textuais ainda não migradas para a Biblioteca Digital.	SEDOC
11	Controle de Requisições de Honorários Periciais	Cadastro e aprovação de requisição de honorários periciais.	SEAJ e DOF
12	Diárias de Viagem	Apoiar a solicitação e pagamento de diárias de viagem pagas pelo tribunal aos servidores, juízes titulares e substitutos, desembargadores e colaboradores eventuais.	DOF
13	Editais de Praça e Leilões	Consulta textual pelos bens e editais de leilão visando a efetivação da execução trabalhista	GCR
14	eGestão 1º Grau	Coleta de informações de estatísticas processuais e administrativas relativas ao 1º grau para envio ao TST	SEPJE
15	eGestão 2º Grau	Coleta de informações de estatísticas processuais e administrativas relativas ao 2º grau para envio ao TST	SEPJE
16	eGestão Magistrados	Apoiar as rotinas de disponibilização de dados para o eGestão	SEGP
17	eGestão Servidores	Apoiar as rotinas de disponibilização de dados para o eGestão	SEP
18	eGuia	Emissão e acompanhamento de guias de depósito judicial	SECVR
19	eJus	Acompanhamento de sessões de julgamento do 2o. Grau.	DJ
20	eOuvidoria	Controle informatizado e unificado da tramitação das manifestações dos usuários da Ouvidoria por qualquer meio (email, protocolos, correspondências, telefonemas e pessoal)	SEOUV
21	ePAD	Suporte eletrônico aos processos e procedimentos administrativos do tribunal, possibilitando a produção, a tramitação, o arquivamento e a destinação final de documentos e informações de forma digital.	DADM
22	eREC	Elaboração de Recurso de Revista e Agravo de Instrumento de Recurso de Revista	SERR
23	Extrator PJE para eGestão	Extração de dados jurídicos das bases de dados do sistema PJe e inserção desses dados nas bases de dados do sistema eGestão. Foi desenvolvido pelo TRT21-RN e adotada em 2013 pelo CSJT como ferramenta padrão para todos os regionais	SEPJE
24	Gestão de Contatos	Cadastro de informações de contato (email, telefone, localização física e responsáveis) de todas as unidades institucionais do TRT3	SECOM
25	Gestão de Material e Patrimônio	Apoiar a gestão de Material e Patrimônio	SEML
26	Gestão de Risco - Risk Manager	Apoiar a gestão dos riscos de TIC por meio de ferramenta	SINC
27	Gestão de Serviços de TIC - Ferramenta ASSYST	Apoiar a gestão de serviços com cadastramento de incidentes, problemas e tratamento de soluções e mudanças.	DTIC
28	Identificação Funcional	Emissão de carteira funcional, crachá e etiquetas funcionais para todos os servidores do TRT da 3a Região.	DGP
29	Numerador de Atos Administrativos	Controle centralizado da numeração dos atos administrativos unitários e conjuntos no âmbito do TRT da 3º Região.	DG
30	Plano de Saúde	Apoiar a gestão do plano de saúde Unimed	SES
31	Portais Corporativos	Distribuição e centralização de conteúdo de Setores e Programas específicos do TRT 3º Região	SECOM
32	Portal Internet	Alimentação, distribuição e publicação dos conteúdos de várias fontes do TRT3 para o público interno e externo. É também um ponto de acesso para sistemas, sites, subsites internos e externos ao Tribunal.	SECOM
33	Portal Intranet	Alimentação, distribuição e publicação dos conteúdos de várias fontes do TRT3 para o público interno. É também um ponto de acesso para sistemas, sites, subsites internos ao Tribunal.	SECOM
34	Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho - PJE	Acompanhamento processual do 1o. e 2º Graus – processos eletrônicos.	SEPJE
35	Service Desk	Cadastro, consulta e gestão de incidentes	SESA
36	Sistema de Acompanhamento de Votação (STP/OE)	Planejamento e acompanhamento das votações do Pleno e Órgão Especial	SETPOE
37	Sistema de Acompanhamento Processual - 1ª Grau (SIAP1)	Acompanhamento processual do 1o. Grau – processos físicos.	SEAJ
38	Sistema de Acompanhamento Processual - 2ª Grau (SIAP2)	Acompanhamento processual do 2o. Grau – processos físicos.	DJ
39	Sistema de Apoio ao Programa de Estagiários (SAPE)	Apoiar a gestão de estagiários no TRT3	SDP
40	Sistema de Audiências da JT (AUD)	Preparação e acompanhamento de audiências da 1ª Instância de forma sistêmica	DJ
41	Sistema de Cálculos da Justiça do Trabalho (PJE-CALC) - Satélite do PJE	Cálculo Trabalhista da Justiça do Trabalho integrado ao PJe-JT como satélite	SEPJE
42	Sistema de Consulta a Dados Operacionais (SICOND)	Consulta a dados operacionais	SECVR
43	Sistema de Controle de Frequência em Eventos da Escola Judicial	Controle automático e impessoal da frequência dos participantes dos eventos promovidos pela Escola Judicial	SEJ
44	Sistema de Folha de Pagamento	Apoiar o processo de pagamento de servidores, magistrados e pensionistas do TRT3	SPP
45	Sistema de Gestão de Contratos	Consulta e atualização de dados de contratos firmados entre o TRT3 e terceiros	DOF
46	Sistema de Gestão de Formação de Magistrados	Apoiar a gestão de eventos e cursos promovidos pela Escola Judicial e controle da carga horária semestral dos magistrados, tanto na formação continuada quanto na formação inicial e inicial complementar	SEJ
47	Sistema de Julgamento Virtual - 1ª Instância (SJVPI)	Apoiar o Julgamento Virtual do 1º Grau (Primeira Instância) - processos físicos	DJ
48	Sistema de Julgamento Virtual - Corregedoria (SJV-C)	Acompanhamento processual pela Corregedoria	SECVR
49	Sistema de Julgamento Virtual (SJV)	Apoiar o Julgamento Virtual do 2º Grau - processos físicos	DJ
50	Sistema de Pessoal – Magistrados	Apoiar a gestão funcional de Magistrados	SEGP
51	Sistema de Pessoal – Servidores	Apoiar a gestão funcional de Servidores e Pensionistas	SEP
52	Sistema de Peticionamento Eletrônico (SPE)	Peticionamento eletrônico para processos físicos	SERR
53	Sistema de Recadastramento	Apoiar os processos de recadastramento de endereços e informações de contato de magistrados e servidores ativos e recadastramento anual de aposentados e pensionistas	SEP
54	Sistema de Saúde	Apoiar as rotinas da Secretaria de Saúde	SES
55	Sistema de Votação	Cadastro de enquetes e votações para temas específicos, com contabilização e exibição dos resultados	SECOM
56	Sistema Integrado de Gestão Orçamentário-Financeiro e Contábil da Justiça do Trabalho (SIGEO)	Apoiar os diversos Regionais da JT, o TST e o CSJT na gestão orçamentário-financeiro e contábil e na transmissão de informações entre esses órgãos relativas ao orçamento.	Comitê Gestor do SIGEO
57	Sub-Regionalização – Módulos Quadros Fixo e Móvel e Demandas planejadas	Atender a Instrução Normativa Conjunta no. 01/2014, que dispõe sobre a sub-regionalização das áreas judiciárias do TRT-MG, disciplinando, ainda, sobre a composição, distribuição e designação de juízes substitutos para os quadros de auxílio fixo e móvel	SEGP
[34] A descrição da unidade responsável está disponível na tabela de Termos, Siglas e Abreviações (seção 3).

Tabela 21 - Principais Sistemas/Aplicações do TRT3
ANEXO II - Infraestrutura de TIC do TRT3
Abrangência:
67 municípios de MG
4.456 usuários internos de TIC
Comunicação de Dados:
77 links de dados
6 enlaces de fibra-ótica - edifícios de BH
Capacidade de Armazenamento:
540 TBytes líquidos distribuídos em 4 storages
Contas de Correio Eletrônico: 4828
Sistemas Operacionais:
Redhat 5.8/6.1/6.3, CentOS
Oracle Linux
Windows
Vmware
Servidores de Aplicação/Web:
JBoss 4x, 5.1 e 6.0
Zope
Apache
IIS
Serviços de Diretório:
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
AD (Active Directory)
Ambiente de Desenvolvimento:
- Linguagens de programação Java, JavaScript, Delphi, APEX, ZIM, HTML, XHTML e CSS
- Oracle SQL Developer
- Apache Maven
- Eclipse
- Netbeans
- Argo UML
- Mercurial
- Tortoise Hg
- Sonatype Nexus
- Mediawiki
- Mockito
- Cucumber
- Balsamiq
- Axure
- Vagrant
- Puppet
- Capstrano
- PHPLDAPADMIN
- JBPM

Ativos de Tecnologia da Informação	Quantitativo
Blades (total de 25 lâminas)	2
Data Centers (sendo 1 sala-cofre)	2
Impressoras a laser	794
Impressoras matriciais	350
Impressoras multifuncionais	644
Impressoras térmicas	6
Microcomputadores - Desktops	4804
Microcomputadores - Notebooks	429
Microcomputadores - Ultrabooks	341
Scanners	468
Servidores de rede (físicos e virtuais)	300
Storages	4
Dispositivos de Conectividade (Switches e Roteadores)	600
Tablets	65

Banco de Dados:
- Oracle 11g
- PostgreSQL 9.3
- MySql
- Plone
- MS SQLServer
Outras Ferramentas:
- CA-APM - Solução de monitoramento do PJe
- Cacti 0.8.8a - monitoramento de rede
- CVS - Controlador de versões
- IBM Smart Cloud - Solução colaborativa (CLICK)
- Libre Office - editor de textos, planilha e apresentações
- McAfee 8.8.0 - Antivirus
- MS Project - gestão de projetos
- Redmine - gestão de projetos
- TSM - solução de Backup
- Zabbix 2.0 - monitoramento de rede

## ANEXO III - Mapa Estratégico do TRT3 - PEC 2015-2020

## ANEXO IV - Mapa Estratégico de TIC do TRT3- PETIC 2016-2020